ДОГОВОР № _______/2017

на восстановление проектной документации

г. Прокопьевск			                  				       «31» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (ООО «ОЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Галицкого Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

# 1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика восстановить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику проектную документацию по ПС 35/6кВ «Электромашина» (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.

Содержание и объем работ указаны в задании на выполнение работ (техническое задание) являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

1.2. Техническая документация разрабатывается Исполнителем для организации, обеспечения и осуществления эксплуатации с учетом применения всех установленных к ней требований.

1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора собственными силами без привлечения третьих лиц.

1.4. Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ по настоящему договору требований, предусмотренных пунктами 1.1. и 1.2. договора, оформляется соответствующим дополнительным соглашением Сторон.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена настоящего договора составляет __________ ,00 (_______________________) руб. 00 коп., включая НДС 18%.

2.2. Цена договора включает в себя вознаграждение Исполнителя и компенсацию издержек (расходов), которые понесет Исполнитель при выполнении работ. Стоимость работ определена в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение № 2).

2.3.  Оплата по настоящему договору производится следующим образом:

по факту выполнения работ, в течение 30 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки результатов выполненных работ.

Заказчик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. В случае прекращения настоящего договора до того, как он будет исполнен, размер оплаты уже выполненных результатов работ и понесенных издержек определяется соглашением Сторон.

2.4.1.	В случае досрочного прекращения настоящего договора, приостановки выполнения работ по договору проверка фактических затрат Исполнителя проводится Заказчиком в течение 15 календарных дней с момента получения от Исполнителя калькуляции затрат с расшифровками.

2.4.2.	По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

# 3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть выполнены Исполнителем и сданы Заказчику в следующие сроки:

начало: с момента заключения договора;

окончание: в течение 70 (семидесяти) календарных дней, но не позднее 31.07.2017 г.

Содержание работы, сроки выполнения работ определяются календарным планом, который разрабатывается Исполнителем и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

3.2. Установленный в п.3.1. срок является предельным сроком сдачи результата работ Заказчику.

3.3. Перенос сроков выполнения работ по договору оформляется соответствующим дополнительным соглашением Сторон.

# 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик вправе:

1) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, соблюдения иных условий настоящего договора без вмешательства в его деятельность;

2) принять и оплатить досрочно сданный результат работ, при условии его качественного выполнения в соответствии с условиями настоящего договора;

3) в любое время до сдачи результата работы отказаться от исполнения настоящего договора;

4) при некачественном (с нарушениями требований технического задания и условий настоящего договора) выполнении работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения цены договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков результата работ в случае, если Заказчик устранил эти недостатки самостоятельно;

- возмещения убытков, вызванных некачественным выполнением работ;

5) требовать от Исполнителя участия в деле в рамках любой возможной судебной или административной процедуры по искам (заявлениям) третьих лиц, возникающих из-за взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности;

6) требовать от Исполнителя возмещения убытков в случаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством;

7) в случае нарушения Исполнителем срока выполнения своих обязательств более чем на 30 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора;

8) Заказчик имеет право на расчет в одностороннем порядке суммы неустойки (штрафа) за несвоевременное исполнение контрагентом своих обязательств и на ее зачет в счет оплаты Исполнителю. Для проведения зачета достаточно заявления Заказчика в адрес Исполнителя с указанием суммы неустойки (штрафа) и ее расчета.

4.1.2.	Заказчик обязан:

1) принять и оплатить результат работ, выполненный в полном соответствии с условиями настоящего договора;

2) в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим договором, оказывать Исполнителю содействие в выполнении работ:

при получении от Исполнителя извещения о невозможности достижения результатов работ, установленных требованиями технического задания, о нецелесообразности дальнейшего выполнения работ (подпункт 8) пункта 4.2.2.) в 15-дневный срок принять решение о прекращении выполнения работ, либо внести изменения в техническое задание;

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ имеющуюся информацию и документы;

3) передавать Исполнителю исходные данные в письменной форме за подписью уполномоченных лиц;

4) Заказчик обязан обеспечить проверку электронной версии результата работ по договору на предмет его соответствия техническому заданию и другим условиям договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения электронной версии готовой документации.

5) привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

4.2. Права и обязанности Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель вправе:

1) запрашивать и получать от Заказчика необходимые для выполнения работ исходные данные;

2) при наличии согласия Заказчика отступить от требований, содержащихся в техническом задании и других исходных данных;

3) сдать результат работ досрочно, известив об этом Заказчика письменно с указанием даты предоставления результата работ по договору;

4) отказаться от выполнения объемов работ, если они выходят за рамки предмета настоящего договора;

5) требовать от Заказчика возмещения убытков в случаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством;

6) приостанавливать в установленном настоящим договором порядке (с обязательным письменным извещением Заказчика) выполнение работ, если в ходе выполнения работ будет выявлена невозможность достижения результатов, установленных требованиями задания на проектирование, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

4.2.2. Исполнитель обязан:

1) выполнять работы в соответствии с техническим заданием, иными исходными данными на проектирование и условиями договора;

2) в установленные настоящим договором сроки сдать Заказчику готовую проектную документацию.

Для обеспечения своевременной сдачи результатов работ Исполнитель направляет электронную версию готовой технической документации с заполненными штампами на адрес электронной почты: elektroseti@elektroseti.com.   Электронная версия документации должна быть получена не позднее 15 июля 2017 г.

3) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а также самостоятельно собирать недостающую информацию и документы, необходимые для выполнения работ.

4) предоставлять Заказчику любую информацию и документы, относящиеся к ходу выполнения обязательств по настоящему договору;

5) согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

6) за свой счет устранить недостатки и доработать (переработать) результат работ при обнаружении Заказчиком или иными лицами (экспертами, инспекторами) несоответствия разработанной технической документации требованиям законодательства, условиям настоящего договора.

Замечания Заказчика по электронной версии результатов работ должны быть устранены Исполнителем в течение 30 календарных дней с момента их получения, но не позднее сроков, указанных в п. 3.1. договора.

7)  в течение 15 календарных дней после одобрения Заказчиком электронной версии результата работ, но не позднее сроков, указанных в п. 3.1. договора, направить в адрес Заказчика комплект оригиналов документации;

8) немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить разработку документации в случаях:

- если в процессе выполнения работы выяснится невозможность выполнения требований, установленных заданием на проектирование, или нецелесообразность дальнейшего проведения работы;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок;

9) гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем технической документации;

10) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки Исполнитель обязан выписать и направить в адрес Заказчика по факсу счет на оплату выполненных работ и счет-фактуру (оригиналы документов  почтой). Реквизиты счета и счета-фактуры заполняются в соответствии со статьей 13 договора;

11) не позднее 5-ти рабочих дней после окончания каждого квартала представлять акт сверки взаиморасчетов по договору;

12) осуществлять зачет встречных однородных требований при наличии заявления Заказчика;

13) согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе охраняемых или способных к правовой охране, исключительные права, на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам, и вопросы, связанные с приобретением прав на их использование;

14) гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц;

15) представить Заказчику перечень результатов интеллектуальной деятельности, использование которых предполагается при выполнении работ по настоящему договору, реализации результатов работ по договору, а также сообщить условия их использования с предоставлением соответствующих расчетов;

16) в письменном виде сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ;

17) в случае, если Заказчик выразил в письменном виде свое согласие на выполнение дополнительных работ, Исполнитель вправе отказаться от их выполнения только в случае, если дополнительные работы не входят в сферу его профессиональной деятельности и, если они не могут быть выполнены Исполнителем по независящим от него причинам.

4.3. Совместные обязательства сторон:

1) для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору Заказчик и Исполнитель предоставляют друг другу необходимые консультации;

2)  каждая из Сторон обязуется обеспечить в отношении принадлежащей другой Стороне информации конфиденциального характера, составляющей коммерческую тайну, либо имеющей коммерческую ценность, те же меры защиты (во избежание разглашения или незаконного использования этой информации), какие она соблюдала бы в отношении собственной информации подобного рода;

3) Своевременно извещать друг друга о наличии, не зависящих от Сторон договора обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению ими своих обязательств по договору.

# 5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Приемка результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и иными условиями настоящего договора.

5.2. При одобрении Заказчиком (в т.ч. после устранения замечаний) электронной версии результатов работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика оригинал акта сдачи - приемки работ в 3 (трех) экземплярах с приложением  оговоренного в задании количества комплектов  технической документации (4 (четыре) экземпляра на бумаге и 1 (один) экземпляр на  электронном носителе в формате PDF) по договору в целом, накладных, подтверждающих состав документации, а также пояснительной записки по условиям выполнения статьи 8 договора.

Оригинал акта сдачи-приемки результатов работ дублируется на адрес электронной почты:

5.3. Приемка результата работ осуществляется ответственными за выполнение работ лицами Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.

5.4. Акт сдачи-приемки результата работ оформляется в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения Заказчиком.

# 6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков выполнения (сдачи) работ, а также сроков устранения недостатков результатов работ.

За нарушение срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1/180 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, от договорной стоимости несвоевременно выполненных работ, за каждый день просрочки.

При определении размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России в целях исчисления неустойки принимается наибольшая ставка из действующих на дату наступления срока выполнения работ по договору или на дату фактического выполнения работ.

Заказчик имеет право на расчет в одностороннем порядке суммы неустойки за несвоевременное исполнение Исполнителем своих обязательств по договору и на ее односторонний зачет в счет оплаты Исполнителю. Для проведения зачета достаточно заявления Заказчика в адрес Исполнителя с указанием суммы неустойки и ее расчета.

Независимо от уплаты неустойки, Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате ненадлежащего исполнения обязательств.

6.3. За нарушение срока оплаты результата работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/180 ставки рефинансирования (учетной ставки) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

При определении размера ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России в целях исчисления неустойки принимается наибольшая ставка из действующих на дату наступления срока оплаты работ по договору или на дату фактической оплаты работ.

6.4. Исполнитель несет ответственность за соответствие объемов выполненных работ, предъявляемых к приемке Заказчиком по акту фактически выполненным работам. В случае установления факта несоответствия выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафа) в размере до 30 % от общей стоимости договора, в том числе:

за непредоставление (несвоевременное предоставление) полного объема результатов работ по договору, в том числе электронной версии (п.4.2.2.)  на срок до 10 календарных дней Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора; на срок до 20 календарных дней - 20% от цены договора; на срок более 20 календарных дней – 30% от цены договора»;

6.5. За неисполнение, ненадлежащее исполнение требований к качеству результата работ по договору (не выполнение требований задания (на проектирование, технического); не устранение замечаний Заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от цены договора.

6.6. Если Исполнитель передал Заказчику счет-фактуру с нарушением срока, установленного пунктом 3 ст. 168 Налогового Кодекса Российской Федерации, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

6.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик удерживает неустойку (пени, штраф), исчисленную в размере, установленном п.п. 6.2-6.6 договора из сумм, подлежащих уплате Исполнителю по данному договору.

6.8. Применение санкций (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору».

6.9. Стороны несут ответственность за:

6.9.1. Разглашение или незаконное использование принадлежащей другой Стороне информации конфиденциального характера, составляющей коммерческую тайну или имеющей коммерческую ценность.

6.9.2. Сторона, по вине которой произошло разглашение либо незаконное использование информации конфиденциального характера, составляющей коммерческую тайну или имеющей коммерческую ценность, должна возместить причиненные убытки другой стороне согласно действующему законодательству РФ.

7. Конфиденциальность

7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему сведения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам работ, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2. При выполнении работ и любого рода использовании (в том числе передаче) информации и документов Стороны обязаны соблюдать следующие условия: режим допуска своих работников к работам, информации и документам; соблюдение режима передачи информации и документов, содержащих конфиденциальные сведения; запрет на разглашение, передачу информации и документов третьим лицам без согласия Сторон.

7.3. К конфиденциальным сведениям применительно к настоящему договору относятся:

- информация, содержащаяся в любых материалах, предоставленных исполнителю в соответствии с настоящим договором, включая информацию, содержащуюся в исходных данных;

- информация, касающаяся предмета настоящего договора, хода его исполнения и полученных результатов;

- информация, касающаяся производственно-хозяйственной и иной деятельности Сторон.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (разглашены, опубликованы, использованы каким-либо способом с участием третьих лиц) без согласия Сторон.

7.4. Если сторона, благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору, получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

7.5. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, с согласия другой Стороны.

7.6. Информация не будет считаться конфиденциальной и стороны не несут никакой ответственности в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

- уже известна третьей стороне, и она может подтвердить это документально;

- является и становится публично известной по причинам независящим от Сторон;

- разрешена к разглашению с письменного согласия Сторон.

7.7. Под разглашением конфиденциальной информации понимается несанкционированная Сторонами передача такой информации устно, письменно, в электронном виде или иным образом третьему лицу.

7.8. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет.

# 8. Права сторон на результаты работ

8.1. Все полученные при выполнении обязательств по настоящему договору результаты, включая созданные или использованные при выполнении работ результаты интеллектуальной деятельности (РИД), подлежат отражению в отчетной документации.

Заказчику принадлежит исключительное право на созданные за счет средств Заказчика по договору результаты работ, охраняемые Гражданским Кодексом (ГК) и иными федеральными законами; она является калькодержателем конструкторской, технической, технологической и другой документации. Передача Заказчику ноу-хау на результаты работ по договору осуществляется одновременно с передачей другой документации, предусмотренной договором. Исполнитель не вправе передавать результат работ(полностью или частично) третьим лицам без согласия Заказчика. Исполнитель является временным хранителем (калькодержателем) подлинников технической, конструкторской, технологической и другой документации.

8.2.	Исполнитель имеет право использовать результаты работ, полученные им по договору, для собственных нужд. Исполнитель в интересах третьих лиц не имеет права использовать результаты работ Заказчика, созданные им ранее и переданные Исполнителю для выполнения обязательств по договору, а также осуществлять коммерческую реализацию продукции, изготовленной с использованием результатов  работ Заказчика и совместно созданной в рамках настоящего договора.

8.3.	Условия передачи результатов работ, в том числе охраняемых ГК и иными федеральными законами, третьим лицам Стороны определяют отдельным соглашением.

8.4.По соглашению сторон исключительные права, являющиеся имущественными правами, могут быть переданы или Заказчику, или Исполнителю, или третьему лицу.

8.5.	При выявлении охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по договору Исполнитель информирует Заказчика путем направления заявления на выдачу охранного документа и описания заявляемого объекта для принятия согласованного решения. В качестве заявителей объекта в заявлении на выдачу охранного документа федеральным органом исполнительной власти должны быть указаны Исполнитель и Заказчик. Передача третьим лицам прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) осуществляется по письменному взаимному согласию Заказчика (в лице ООО «ОЭСК») и Исполнителя. При этом заключается отдельный договор, предусматривающий соблюдение конфиденциальности о передаваемой информации и распределение средств от передачи третьим лицам.

8.6.	В случае включения Исполнителем патентов, выданных на имя Исполнителя, в результаты работ, передаваемые Заказчику, без согласования с Заказчиком, стоимость прав на их использование находится в пределах стоимости работ по договору.

8.7.	Заказчик в любом случае имеет право передачи полученных по договору результатов работ организациям, выполняющим работы для его нужд.

8.8.	Во всех публикациях или иных способах распространения результатов по договору должны быть указаны авторы и правообладатели: ООО «ОЭСК», Исполнитель. Каждая из Сторон обязуется публиковать сведения, относящиеся к исполнению обязательств по настоящему договору, а также являющиеся результатом работ с согласия другой Стороны.

8.9.	Исполнитель на передаваемых Заказчику результатах работ, созданных по договору, обязан проставить (на обложке, титульном листе, каждом внутреннем и графическом листах) знак исключительных прав только Компании: собственность ООО «ОЭСК».

# 9.  Форс-мажор

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара природного характера, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, указов президента, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.2.	В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.3.	Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону о наступлении обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору, а также об их прекращении немедленно, но не позднее семи рабочих дней с момента их наступления и (или) прекращения в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает эту сторону права ссылаться на обстоятельства форс-мажора как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

9.4.	Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора будут служить справки, выдаваемые компетентными органами и иные официальные документы, которыми бесспорно устанавливаются такие обстоятельства.

# 10. Изменение и расторжение договора. Порядок разрешения споров

10.1. Изменение или расторжение допускается по обоюдному соглашению сторон, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена императивная норма об одностороннем расторжении.

10.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут в следующих случаях:

1) в случаях одностороннего отказа от исполнения договора (пункт 10.3 договора);

2) если форс-мажорные обстоятельства длятся более трех месяцев;

в) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора.

10.3.	Односторонний отказ от исполнения настоящего договора полностью или частично допускается в следующих случаях:

10.3.1. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по следующим основаниям:

1) если Заказчик не передает Исполнителю задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для разработки рабочей документации;

2) если Заказчик не выполняет свои обязанности по настоящему договору;

3) если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Исполнителя о возможных неблагоприятных последствиях выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы, не изменит эти указания.

10.3.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по следующим основаниям:

1) в любое время до сдачи ему результата работ;

2) если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

3) при неисполнении Исполнителем в назначенный срок требований Заказчика об устранении недостатков, или недостатки работы являются существенными и неустранимыми;

4) если Исполнитель не выполняет свои обязанности по настоящему договору;

5) если во время выполнения работ Заказчику станет очевидно, что работа не будет выполнена надлежащим образом;

6) если исполнение договора утратило интерес для Заказчика;

10.4.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до предполагаемого расторжения настоящего договора. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.

В случае расторжения договора по основаниям, изложенным в настоящей статье, стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения договора.

10.5.	Стороны договариваются о том, что споры и разногласия по настоящему договору будут решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры, возникающие при исполнении настоящего договора, предаются на рассмотрение арбитражного суда Кемеровской области. Применимым правом является законодательство РФ.

10.6.	Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их получения.

# 11. Другие условия договора

# 11.1.	Заключение настоящего договора не является нарушением каких-либо юридических требований или чьих-либо прав по состоянию на дату заключения договора. Стороны настоящим заявляют и гарантируют, что они являются должным образом созданными и законно существующими юридическими лицами, действующими по законам Российской Федерации; совершили все юридические действия, предусмотренные действующим законодательством для заключения настоящего договора; располагают необходимыми полномочиями для заключения настоящего договора.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2.	Исполнитель не вправе передавать свои права по договору, в том числе права по взысканию денежных долгов с Заказчика, третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.

11.3. Настоящий договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны сторонами устно или в письменной форме до заключения настоящего договора.

11.4. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, то условия настоящего договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются действительными, если они совершены в форме дополнительного соглашения, с момента подписания сторонами и скрепления подписей сторон печатями Исполнителя и Заказчика.

11.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае.

11.7. Сообщения и уведомления, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на этом договоре, направляются одной стороной другой стороне этого договора по указанным в ст. 13 адресам для переписки.

11.8. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной и электронной формы связи сообщений в момент заключения договора и в период его исполнения. При этом все сообщения должны быть продублированы оригиналом документа по почте, согласно пункту 2 статьи 434 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).

11.9. При заключении договора путем обмена документами с использованием факсимильной и электронной формы связи сообщений (п.11.8) стороны, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора упомянутым способом, оформляют оригинал договора путем составления единого документа, подписанного сторонами.

11.10. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих почтовых и банковских реквизитов.

11.11. Настоящий Договор должен быть в обязательном порядке подписан уполномоченными представителями и скреплен печатями Сторон. В случае несоблюдения данного требования настоящий Договор считается незаключенным и не порождает правовых последствий для Сторон.

# 12. Срок действия договора

12.1.	Стороны, договорились о вступлении в силу настоящего договора, т.е. считать его заключенным, с момента подписания сторонами и скрепления подписей сторон печатями Исполнителя и Заказчика.

12.2. Настоящий договор действует до 31 июля 2017 г.

# 13. Подписи, адреса и платежные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ОЭСК» 653047, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, д. 43, помещение 1п. Платежные реквизиты: р/с № 40702810509590000018 Банк «Левобережный» (ОАО) Корр. счет № : 30101810100000000850 БИК 045004850 ИНН 4223052779 КПП 422301001 Коды статистики ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 89915364 ОГРН 1094223000519 | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

| Эл. Почта: elektroseti@elektroseti.com ________________И. А. Галицкий «___» _____________ 2017 г. | ________________ /______________/ «___» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Договору № ______/17 от «31» марта 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление проектной документации по энергообъекту:

ПС 35/6кВ «Электромашина»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Месторасположение проектируемого объекта | Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пр-т. Шахтеров, 1 |
|  | Проектная организация. | По результатам конкурса |
|  | Сроки разработки документации | Устанавливаются договором |
|  | Основание для проектирования | Задание, договор. |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация действующей электроустановки |
|  | Особые условия строительства | 1. Сейсмичность района строительства – 7 баллов. 2. Климатические характеристики района строительства: -ветровой район - 4 , -ветровая нагрузка - 0,8 кПа; -район по гололеду - V, -толщина стенки гололеда b=30 мм; -минимальная температура наружного воздуха -50 С, максимальная температура наружного воздуха +40 С , среднегодовая температура 0 С. |
|  | Требования к предпроектным работам. | Выполнить в полном объеме обмерочные работы |
|  | Состав проектной документации | Согласно постановления РФ № 87 от 16.02.2008г. Разделы проектной документации: ПЗ – Пояснительная записка; - Раздел «Пояснительная записка» должен содержать (ПЗ) - Задание на проектирование. - Правоустанавливающие документы на объект капитального строительства. - Правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых расположен объект капитального строительства. - Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. - Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика установленного оборудования. - Данные о проектной мощности. - Сведения о потребности объекта в энергетических ресурсах: вода, стоки, тепло, электрическая энергия. - Раздел «Архитектурные решения» Текстовая часть - Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства. - Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений. - Описание по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. - Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с естественным пребыванием людей. - Описание архитектурно – строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. Графическая часть - Фасады зданий. - Цветовое решение фасадов. - Поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений. - Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Текстовая часть 3.1.1. Сведения об особых природных климатических условиях территории 3.1.2. Описание обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 3.1.3. Описание технических решений обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта 3.1.4. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений 3.1.5. Описание принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений, степени огнестойкости и класса конструктивной опасности строительных конструкций 3.1.6. Описание номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных и иных помещений вспомогательного и обслуживающего значения. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность. 3.1.7. Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок и отделки помещений Графическая часть - План трасс линий 6 кВ с привязкой к местности. - План подстанции. - План и сечения фундаментов под трансформаторы. - Чертежи маслосборника на основании проекта шифр:20/16 – АС («Устройство приямков для маслоприемника, расположенного на территории подстанции ПС 35/6 кВ «Электромашина», г. Прокопьевск». - Габаритные чертежи основного оборудования. - Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений. - Чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок. - Чертежи фрагментов планов и разрезов - Схемы каркасов и узлов строительных конструкций Планы перекрытий, покрытий, кровли. - Схемы ограждающих конструкций и перегородок. - План и сечения фундаментов. - Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений» 4.1. Система электроснабжения Текстовая часть 4.1.1. Общие указания. 4.1.2. Расчет уставок РЗА. 4.1.3. Журнал силовых кабелей. 4.1.4. Журнал контрольных кабелей. 4.1.5. Ведомость чертежей основного комплекта. 4.1.6. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов. 4.1.7. Ведомость спецификаций. Графическая часть 4.1.9. Схема электрическая главная. 4.1.10. Схемы электрические принципиальные сетей освещения и обогрева. 4.1.11. Схемы РЗА. 4.1.12. Схемы управления коммутационными аппаратами. 4.1.13. Схемы устройств телемеханики. 4.1.14. Схемы системы учета электрической энергии. 4.1.15. План раскладки контрольных и силовых кабелей. 4.1.16. Грозозащита и заземление. - Сети связи Текстовая часть 4.2.1. Общие указания. 4.2.2. Расчет электромагнитной совместимости. Графическая часть 4.2.3. Принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей и иных слаботочных сетей на объекте. 4.2.4. План сетей связи. 4.2.5. Схемы принципиальные сетей связи устройств телемеханики. 4.2.6. Схемы принципиальные сетей связи системы учета электрической энергии. |
|  | Дополнительные требования. | 1. Обеспечить выполнение пункта 4.2.68 ПУЭ, в отношении величины противопожарного расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до жилого здания, в метрах.; 2. Определить степень огнестойкости расположенного рядом одноэтажного многоквартирного жилого здания (ул. Сарыгина,2а); 3. Определить расстояние в метрах от маслонаполненного оборудования (трансформатор Т-1-16, ВМ-35-Т-1) до расположенного радом одноэтажного многоквартирного жилого здания; 4. Указать на необходимость разработки мероприятий, компенсирующих недостаток расстояния между зданием жилого дома и маслонаполненным оборудованием, которая предусмотрена положениями ст.4 и ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ (далее – Регламент); 5. Состав и функциональные характеристики мероприятий должны быть запроектированы разработчиком с учетом положений ст.41 и ст.52 Регламента. Их проведение согласно ст. 6 Регламента должно обеспечить допустимые значения пожарного риска. |
|  | Основные технико-экономические показатели. | Уровень напряжения 35/6 кВ |
|  | Режим работы | Круглосуточный, 365 рабочих дней, круглосуточно |
|  | Площадь земельного участка | Согласно кадастрового паспорта на земельный участок №. |
|  | Уровень ответственности объекта капитального строительства по ГОСТ 27751-88 | II – Нормальный уровень ответственности |
|  | Классификация объекта согласно государственного реестра опасных производственных объектов | Согласно действующих нормативов РВ |
|  | Перечень исходных данных, предаваемых заказчиком проектной организации | 1. Технический паспорт БТИ подстанции ПС 35/6 кВ «Электромашина» 2. Нормальная схема ПС 35/6 кВ 3. Карта уставок защит ПС 35/6 кВ «Электромашина» 4. Выкопировка из плана местности в масштабе 1:500 |
|  | Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации | 1. Нормативные акты федерального уровня: - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция); - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция); - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция); - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция); - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция); - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция); - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая редакция); - Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»; - Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»; - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 2. Отраслевые НТД: Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание); - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277; - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281; - СТО 56947007-29.240.10.028-2009 Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ |
|  | Количество экземпляров проектной документации выдаваемых заказчику | Четыре экземпляра на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носители в формате PDF, с подписями и печатями исполнителя. |

| СОГЛАСОВАНО: ________________ /____________/ «___» _____________ 2017 г. | СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО ОЭСК» ________________И.А.Галицкий «___» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

Приложение 2 к Договору № _______/17 от «31» марта 2017 г.

| Согласовано: __________________/__________/ «____»_____________ 2017 г. м.п. | Утверждаю: Генеральный директор ООО ОЭСК» ________________И. А. Галицкий «____»_____________ 2017 г. м.п. |
| --- | --- |

Сметный расчёт № 1

на восстановление проектной документации

Стадия проектирования         проектная документация

Наименование объекта  ПС 35/6кВ «Электромашина»

Наименование проектной организации   __________________________________________

| № п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости, а+вх или объем строительно-монтажных работ х% :100 или количество х цена | Стои-мость (в тек. ценах, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Восстановление проектной документации по объекту: ПС 35/6кВ «Электромашина» |  |  |  |
| 3. | Итого без НДС |  |  |  |

Итого по смете:                                                рублей 00 копеек

(сумма прописью)

Приложение 3 к Договору № ______/17 от «31» марта 2017 г.

Календарный план работ

| № п/п | Наименование работ | Начало работ | Окончание работ | Стоимость (без НДС, руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Восстановление проектной документации ПС 35/6кВ «Электромашина» | С момента заключения договора | 31.07.2017 г. |  |

| От имени Исполнителя: ___________________/____________/ «____»_____________ 2017 г. м.п. | От имени Заказчика: Генеральный директор ООО ОЭСК» ________________ Галицкий И.А. «____»_____________ 2017 г. м.п. |
| --- | --- |