«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью

«ОЭСК»

________________ А.А. Фомичев

«___» мая 2026 г.

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Конкурс

на право заключения договора по выполнению работ

по антикоррозионной обработке металлических опор

ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П

# для ООО «ОЭСК»

г. Прокопьевск

2026 г.

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Форма и способ процедуры закупки: Конкурс на право заключения договора по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ    А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»;

Место нахождения: 653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43, пом. 1п.

Почтовый адрес: 653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43, пом. 1п.

Контактное лицо: Егорова Юлия Владимировна;

Адрес электронной почты: j.egorova@elektroseti.com;

Телефон/факс: 8 (3846) 69-35-00 отдел АХО;

Предмет договора: на право заключения договора по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ    А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК».

Состав и объем приобретаемых услуг: В соответствии с условиями Технического задания к договору;

Место оказания услуг: Согласно условиям договора.

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в конкурсе, определении лица, выигравшего конкурс:

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной ответственностью «ОЭСК», утвержденным на основании Решения № 01/2016 единственного участника Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» от «17» марта 2016 г.

Победителем конкурса признается допущенный по решению закупочной комиссии участник конкурса, предложивший наилучшие условия исполнения договора, по совокупности критериев, объявленных в документации по конкурсу.

Начальная (максимальная) цена договора: 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копейки, в том числе НДС 22%.

Цена договора включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с оказанием услуг, предусмотренных договором.

Срок, место и порядок предоставления документации по конкурсу:

На электронной площадке России (далее – РТС-Тендер) (http://www.rts-tender.ru) документация по конкурсу находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по конкурсу.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 0 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет:  0 рублей 00 копеек. (______) рублей 00 копеек без учета НДС 22%.

Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в конкурсе подаются на электронную площадку РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru) с 15.00, 14 мая 2026 г. до 10.00, 01 июня 2026 г.

Дата начала и дата окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупке:

Разъяснения о закупке предоставляются с 15.00 (время местное) 14 мая 2026 г. до 17.00 (время местное) 27 мая 2026 г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется: на электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru), в 11 часов 00 минут (время местное) 01 июня 2026 г.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться: на электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru).

Дата начала рассмотрения заявок 01 июня 2026  г.

Дата окончания рассмотрения заявок: 01 июня 2026  г.

Место и дата оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе будут оцениваться: на электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru)

Дата начала оценки и сопоставления заявок: 01 июня 2026  г.

Дата окончания оценки и сопоставления заявок: 01 июня 2026 г.

Срок заключения договора по результатам конкурса: не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения (на электронной площадке и в ЕИС) протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся.

Победитель конкурса берет на себя обязательство представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора в соответствии с требованиями документации по конкурсу и условиями своего предложения не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения Заказчиком протокола подведения итогов конкурса на Электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru) и в ЕИС (http://www.zakupki.gov.ru)

Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора: не установлено.

Процедура конкурса является торгами по законодательству Российской Федерации, и Заказчик обязан заключить договор с победителем конкурса.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на Электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru) и в ЕИС (http://www.zakupki.gov.ru) не позднее, чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

РАЗДЕЛ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Термины и определения

альтернативное предложение - предложение участника процедуры, подаваемое дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий договора;

аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением специально оговоренных в законодательстве случаев;

аукционная документация - комплект документов, содержащих информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме аукциона;

документация о закупке - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора;

единственный источник (поставщик (исполнитель, подрядчик)) - лицо, которому заказчик предлагает заключить договор без проведения конкурентных способов закупки;

закрытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых могут принять участие специальной приглашенный заказчиком лица;

закупка - приобретение товаров, работ, услуг;

закупка у единственного поставщика - процедура закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора;

запрос котировок - конкурентный способ закупки без проведения торгов, победителем которой признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора;

запрос предложений - конкурентный способ закупки без проведения торгов, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер;

закупочная комиссия - коллегиальный орган, создающийся решением заказчика для проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки;

конкурентный способ закупки - процедура закупки, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников процедуры закупки,

конкурс - торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер;

конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме конкурса;

котировочная заявка - документальное подтверждение согласия участника участвовать в запросе котировок на объявленных заказчиком условиях;

лот - часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора;

начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке;

неконкурентный способ закупки - процедура закупки, не предусматривающая состязательности предложений независимых участников;

оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в электронной форме;

открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может принять участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

победитель - участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки;

поставщик - любое юридическое или физическое лицо, а группа этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию;

предварительный квалификационный отбор - оценка соответствия участников предъявляемым требованиям, проводимая в виде отдельной процедуры до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями.

предмет закупки - конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить (выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных в документации о закупке;

продукция - товары, работы, услуги;

пролонгация договора – способ закупки, который заключается в осуществлении закупки путем продления действия договора на следующий период в порядке и на условиях, предусмотренных договором в соответствие с законодательством Российской Федерации

процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса; последовательность действий;

процедуры с ограниченным участием - процедуры закупки, в которых может принять участие ограниченный круг лиц, определенный по результатам предварительного квалификационного отбора;

работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы;

способ закупки - разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о закупке, определяющая действия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки;

товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия;

услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду;

участник - лицо, подающее заявку на участие в процедуре;

чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика;

эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо отдельным критериям;

электронная площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые процедуры закупки в электронной форме;

электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определенного срока, завершением заранее отведенного числа попыток, подачей какого-либо документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результатам которой принимается какое-либо решение в отношении всех ее участников (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.);

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ 1.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Общие положения

1. Предмет, объект, область применения, цели и принципы регулирования

1.1. Предмет и объект регулирования

1.1.1. Положение о закупке (далее - Положение) регулирует отношения по закупкам товаров, работ, услуг для нужд заказчика – ООО «ОЭСК».

1.1.1.1. Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ).

1.2. Область применения

1.2.1. Положение применяется во всех случаях расходования средств Заказчиком за исключением случаев:

1.2.1.1. заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей;

1.2.1.2. приобретения биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

1.2.1.3. осуществления размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

1.2.1.3. закупок в области военно-технического сотрудничества;

1.2.1.4. закупок товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;

1.2.1.5. осуществления отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

1.2.2. В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью, превышающей размер крупной сделки, согласование закупки осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Цели и принципы регулирования закупочной деятельности

1.3.1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:

1.3.1.1. создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;

1.3.1.2. эффективного использования денежных средств;

1.3.1.3. расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг (далее также - закупки) и стимулирования такого участия;

1.3.1.4. развития добросовестной конкуренции;

1.3.1.5. обеспечения гласности и прозрачности закупок;

1.3.1.6. предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

1.3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами:

1.3.2.1. информационная открытость закупки;

1.3.2.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;

1.3.2.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;

2. Информационное обеспечение закупки

2.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению на официальном сайте заказчика  www.elektroseti.com и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ не позднее 15 рабочих дней со дня их принятия (утверждения).

2.2. На официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru размещается план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года.

2.2.1. Закупочная комиссия не позднее 15 декабря предшествующего планируемому году, формирует годовой план закупки товаров, работ, услуг для собственных нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для финансирования. План должен содержать описание товаров, работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2.2.2. Размещенные на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с настоящим Положением о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.

2.3. На официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru также подлежит размещению следующая информация:

2.3.1. извещение о закупке и вносимые в него изменения;

2.3.2. документация о закупке и вносимые в нее изменения;

2.3.3. проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;

2.3.4. разъяснения закупочной документации;

2.3.5. протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

2.3.6. иная информация, предусмотренная настоящим Положением.

2.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

2.5. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru размещаются:

2.5.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров;

2.5.2. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

2.5.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

2.6. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается на официальном сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

2.7. Информация, подлежащая размещению на официальном сайте заказчика, хранится на сайте в течение трех лет.

2.8. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, проект договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке, изменения документации о закупке, заявки участников закупки, протоколы закупки, планы закупки хранятся заказчиком на бумажном носителе в течение трех лет.

Общие положения

3. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности

При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации (при проведении торгов: конкурса, аукциона на право заключить договор), Федеральным законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции) (при проведении торгов, запроса котировок (запроса цен) на товары), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением о закупке.

4. Условия выбора способа закупки

Заказчик вправе применять процедуру конкурса при одновременном соблюдении следующих условий:

4.1.1. для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

4.1.2. на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном сайте заказчика и (или) на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru до подписания договора) у заказчика есть не менее чем 15 дней;

5. Общий порядок подготовки закупки

5.1. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам

5.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.

5.1.2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны соблюдаться следующие требования:

5.1.2.1. устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным показателям товаров, работ, услуг;

5.1.2.2. должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной сертификации;

5.1.2.3. требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику потребительские свойства и технические характеристики;

5.1.2.4. устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных товаров и энергосберегающих технологий.

5.1.2.5. в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

5.1.2.6 в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

5.1.2.7. в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами.

5.2. Требования к правоспособности участника закупок

5.2.1. Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности участника закупок:

5.2.1.1. соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.2.1.2. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.2.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

5.2.1.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышающий 25 % балансовой стоимости активов участника закупки;

5.2.1.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5.2.2. Дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и квалификации устанавливаются в документации о закупке.

5.3. Требования к извещению о закупке

Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации закупочной процедуры. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны следующие сведения:

5.3.1. способ осуществления закупки;

5.3.2 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

6.3.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости);

5.3.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5.3.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

5.3.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

5.3.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

6.3.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки);

5.3.9. иные сведения, определенные положением о закупке.

5.4. Требования к документации о закупке

В документации о закупке должны быть указаны, как минимум следующие сведения:

5.4.1. установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

5.4.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

5.4.3. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик;

5.4.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

5.4.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

5.4.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

5.4.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

5.4.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

5.4.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям;

5.4.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

5.4.11. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;

5.4.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;

5.4.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.

5.5. Требования к протоколам, составленным по результатам закупки

В протоколах, составленных по результатам закупки должны быть указаны, как минимум следующие сведения:

5.5.1. количество закупаемых товаров, работ, услуг;

5.5.2. цена закупаемых товаров, работ, услуг;

5.5.3. сроки исполнения договора.

5.6. Требования к комиссии по закупке:

5.6.1. В целях принятия решений по результатам процедур по закупку товаров, работ, услуг заказчиком создается комиссия по закупке.

5.6.2. Работа комиссии по закупке осуществляется на ее заседаниях в порядке, установленном заказчиком.

5.6.3. Заседание комиссии по закупке считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 процентов от общего числа ее членов. Решения комиссии по закупке принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель комиссии.

5.6.4. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Общий порядок проведения конкурса

6.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурса необходимо:

6.1.1.1. разработать и разместить на официальном сайте заказчика, на Электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект договора;

6.1.1.2. в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной документации, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их на электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке;

6.1.1.3. при необходимости вносить изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию;

6.1.1.4. принимать все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в конкурсной документации;

6.1.1.5. рассмотреть, оценить и сопоставить конкурсные заявки в целях определения победителя конкурса;

6.1.1.6. разместить на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по закупке;

6.1.1.9. заключить договор по результатам закупки.

6.2. Извещение о проведении конкурса

Заказчик не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи конкурсных заявок размещает на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса.

6.2.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 5.3.1. настоящей Закупочной документации, а также:

6.2.2.1. срок отказа от проведения конкурса;

6.2.2.2. даты и время начала и окончания приема конкурсных заявок;

6.2.2.3. место, дата и время рассмотрения конкурсных заявок;

6.2.2.4. размер задатка (обеспечения заявки), срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета.

6.2.3. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о проведении конкурса. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении конкурса такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и  в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

6.2.3.1. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса внесены позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 10 дней.

6.3. Конкурсная документация

6.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении конкурса размещает на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и  в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru конкурсную документацию.

6.3.1.1. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6.3.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 6.4. настоящей Конкурсной документации, а также:

6.3.2.1. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);

6.3.2.2. сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при необходимости);

6.3.2.3. сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости);

6.3.2.4. сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками закупок (при необходимости);

6.3.2.5. порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;

6.3.2.6. размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необходимости);

6.3.2.7. срок действия заявки;

6.3.2.8. срок действия обеспечения заявки (при необходимости);

6.3.2.9. срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при необходимости);

6.3.2.10. последствия признания конкурса несостоявшимся;

6.3.2.11. иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при необходимости).

6.3.3. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации (при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота).

6.3.4. По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, заказчик предоставляет претенденту, от которого получен запрос, конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом, конкурсная документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса.

6.3.5. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в конкурсную документацию. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении конкурса такие изменения размещаются на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru).

6.3.7.1. В случае, если изменения в конкурсную документацию внесены позднее чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 10 дней.

6.3.7.2. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания подачи конкурсных заявок. Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

6.4. Отказ от проведения конкурса

6.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса.

6.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурса, заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и в течение трех дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупок. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения конкурса.

6.4.3. В случае, если решение об отказе от проведения конкурса принято до вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному участнику.

6.5.Требования к конкурсной заявке

6.5.1. Для участия в конкурентной закупке претендент должен подготовить конкурсную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями конкурсной документации. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке

6.5.2. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке должна содержать:

6.5.2.1. для юридического лица:

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);

б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме (оригинал);

в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии);

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса;

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию);

ж) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии);

з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

и) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

к) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал);

л) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период (при необходимости);

м) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.5.2.2. для индивидуального предпринимателя:

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса;

г) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию);

д) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии);

е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

ж) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал);

з) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.5.2.3. для физического лица:

а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал);

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

в) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии);

г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

д) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал);

е) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации.

6.5.2.4. для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 6.5.2.1, или пунктами 6.5.2.2, 6.5.2.3. настоящего Положения участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать конкурсную заявку.

6.5.3. Иные требования к конкурсной заявке устанавливаются в конкурсной документации в зависимости от предмета закупки.

6.6. Задаток как обеспечение конкурсной заявки

6.6.1. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о закупке заказчика в соответствии с настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии с частью 6 настоящего Положения. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки

6.6.2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

6.6.3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% начальной (максимальной) цены договора.

6.7. Порядок приема конкурсных заявок

6.7.1. Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и до окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении о проведении конкурса, заказчик осуществляет прием конкурсных заявок.

6.7.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в  электронной форме на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) конкурсную заявку по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.7.3. Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи конкурсных заявок, регистрируются на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru).

6.7.4. Электронная площадка РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных конкурсных заявках.

6.7.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную конкурсную заявку в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв конкурсных заявок после истечения срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не допускается.

6.7.6. Если заказчик продлевает срок окончания приема конкурсных заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

6.7.6.1. отозвать поданную заявку;

6.7.6.2. не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия и срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив ее (при желании);

6.7.6.3. не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом конкурсная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.

6.7.7. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс будет признан несостоявшимся.

6.7.8. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна конкурсная заявка.

6.7.9. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, заказчиком будет получена только одна конкурсная заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, комиссия по закупке осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

6.7.10. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение пяти  дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие конкурсные заявки вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки.

6.8. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

6.8.1. В день, во время, указанные в конкурсной документации, комиссией по закупке рассматриваются конкурсные заявки.

6.8.2. Комиссией по закупке рассматриваются конкурсные заявки, которые поступили заказчику в установленные конкурсной документацией сроки.

6.8.2.1. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

6.8.3. В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не подано ни одной конкурсной, в протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6.8.4. Протокол рассмотрения конкурсных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по закупке не позднее двух дней с даты проведения закупки.

6.8.5. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

6.9. Оценка и сопоставление конкурсных заявок

6.9.1. Оценку и сопоставление конкурсных заявок осуществляет комиссия по закупке. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.

6.9.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем порядке:

6.9.2.1. проведение отборочной стадии;

6.9.2.2. проведение оценочной стадии.

6.9.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

6.9.3.1. затребование от участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки;

6.9.3.2. проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки;

6.9.3.3. проверка участника закупки на соответствие требованиям конкурса;

6.9.3.4. проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурса;

6.9.3.5. отклонение конкурсных заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе.

6.9.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:

6.9.4.1. непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией;

6.9.4.2 несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

6.9.4.3. несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

6.9.4.4. несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации;

6.9.4.5. непредставления задатка в качестве обеспечения заявки;

6.9.4.6. непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу комиссии по закупке;

6.9.4.7. предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

6.9.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным в пунктах 6.9.4., 6.9.6. не допускается.

6.9.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.9.7. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, такой участник считается единственным участником конкурса. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

6.9.7.1. В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

6.9.8. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя конкурса.

6.9.8.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в конкурсной документации.

6.9.8.2. При ранжировании заявок комиссия по закупке принимает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

6.9.8.3. В составе конкурсной документации должны быть указаны как критерии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями.

6.9.8.4. Критериями могут быть:

а) квалификация и надежность участника закупки и заявленных соисполнителей (субподрядчиков);

б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика (включая предлагаемые договорные условия);

в) цена предложения, рассматриваемая либо непосредственно, либо как рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

г) иные критерии, указанные в документации о закупке.

6.9.8.5. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

6.10. Определение победителя конкурса

6.10.1. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок комиссия по закупке каждой конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, комиссия по закупке присвоит первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и конкурсной заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.

6.10.1.1. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия.

6.10.2. По результатам заседания комиссии по закупке, на котором осуществляется оценка конкурсных заявок и определение победителя конкурса, оформляется протокол о результатах конкурса.

6.10.2.1. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.

Протокол подписывается членами комиссии по закупке, присутствовавшими на заседании, не позднее следующего рабочего дня.

6.10.3 Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

6.10.4. Заказчик незамедлительно направляет выигравшему участнику уведомление в письменной форме о признании его победителем конкурса и приглашает его подписать протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

6.10.5. По требованию любого участника конкурса заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса на бумажном носителе предоставляет ему следующую информацию:

6.10.5.1. причины отклонения (проигрыша) его конкурсной заявки.

6.10.6. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в конкурсной заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

6.10.6.1. В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен второй номер, от заключения договора конкурс признается несостоявшимся. В данном случае заказчик праве заключить договор с  единственным участником.

6.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся

6.11.1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку, или признанным единственным участником конкурса, заказчик заключает договор с единственным источником.

Заключение и исполнение договора

7.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг заказчиком и победителем заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке.

7.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора либо заключить договор с иным участником, если указание на это содержится в документации о закупке.

7.3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик заключит договор с участником закупки, если указание на это содержится в документации о закупке.

7.4. Срок передачи договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, не должен превышать десять рабочих дней со дня размещения на официальном, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru соответствующего протокола.

7.4.1. Способ передачи договора от заказчика участнику, с которым заключается договор, может осуществляться любым существующим способом: в электронном виде или отправлением бумажного носителя (оригинала) по почте, либо иным удобным способом для заказчика и участника.

7.5. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения результатов закупки на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru.

7.5.1. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в выше указанные сроки,  победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

7.5.2. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

7.5.3. В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств по пунктам 7.5.1., 7.5.2. настоящего Положения.

7.5.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

7.6. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

7.7. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно него следующих фактов:

7.7.1. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;

7.7.2. приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.7.3. предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных ими документах;

7.7.4. нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;

7.7.5. наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

7.8. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

7.8.1.	предусмотренный договором объем закупаемой продукции.  При увеличении объема закупаемой продукции, заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции. При внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

7.8.2.	сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчика своих обязательств по договору;

7.8.3.	цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

7.8.4.	цену договора в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

7.8.5.	цену договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

7.8.6.  цену договора в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим (гарантированным) поставщиком электрической энергии.

7.9. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.9.1. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.10. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.11. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Общество вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

7.12. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке.

7.13.1. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

7.14. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

8. Переторжка (регулирование цены)

8.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены договора, (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

8.2.  Переторжка  должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок.

8.3.  Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

9. Пролонгация договора

Осуществление закупки путем пролонгации договора осуществляется исключительно в следующих случаях:

9.1.	договор содержит предусмотренный законодательством Российской федерации механизм продления срока его действия на следующий период с подписанием дополнительного соглашения;

9.2.	в случае необходимости обеспечить непрерывный цикл экономической деятельности по обслуживанию электросетевого оборудования до момента заключения нового договора в рамках соответствующей процедуры закупок;

9.3.	если соответствующий договор имеет характер публичного, т.е. заключен с контрагентом, который по характеру своей деятельности должен осуществлять поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в отношении, которого, кто к нему обратится, на основании установленных нормативно правил и тарифов (энергоснабжение, услуги связи), и таким договором предусмотрено его продление на новый срок;

9.4.	договор заключен путем присоединения к типовым условиям контрагента в форме договора присоединения, условия которого определены контрагентом стандартных формах и могли быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (услуги перевозки, услуги ЭТП, услуги операторов мобильной связи), и таким договором предусмотрено его продление на новый срок.

Заключительные положения

10.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

10.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

10.2.1. не размещение на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

10.2.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

10.2.3. осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.3. При внесении изменений в настоящее Положение, такие изменения размещаются на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru не позднее 15 рабочих дней со дня их принятия (утверждения).

РАЗДЕЛ 1.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие поставке товары (работы или услуги) изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела 1.2. Общие условия проведения конкурса.

| № п/п | Ссылка на подпункт Раздела 1.2. | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Сведения о Заказчике | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК»; Место нахождения: 653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43, пом. 1п. Почтовый адрес: 653053, Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43, пом. 1п. Контактное лицо: Егорова Юлия Владимировна; Адрес электронной почты: j.egorova@elektroseti.com; Телефон/факс: 8(3846)69-35-00 отдел АХО; |
| 2 | Раздел 2.1 | Сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация о конкурсе | Адрес сайта, на котором размещена конкурсная документация, и будут размещаться все возможные изменения и протоколы: электронная площадка РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru), www.zakupki.gov.ru (Единая информационная система), www.elektroseti.com официальный сайт заказчика. |
| 3 | Подпункт 6.1. | Вид и предмет конкурса | Конкурс на право заключения договора по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК». |
| 4 | Подпункт 5.3.1.2. | Место и условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Согласно договора |
| 5 | Подпункт 5.3.1.4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Согласно договора |
| 6 | Подпункт 5.1. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к способу отгрузки товара, к результатам работы/услуги, а также требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) потребностям Заказчика | В соответствии с Технической частью (часть III) конкурсной документации, а также в (часть II) конкурсной документации. |
| 7 | Подпункт 5.4.5. | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), включая НДС | 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копейки, в том числе НДС 22%. Цена договора включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с оказанием услуг, предусмотренных договором. Начальная (максимальная) цена договора рассчитана с учетом положений раздела 4 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта от 02.10.2013 №567. |
| 8 | Подпункт 5.4.6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма - Безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Приложении №1 к Проекту договора (часть II) конкурсной документации. |
| 9 | Подпункт 6.5. | Требования к конкурсной заявке | Согласно требованиям Положения о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ОЭСК» и конкурсной документации. |
|  | Подпункт 5.1 | Обязательные требования | Требования, установленные Положением о проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «ОЭСК» и конкурсной документацией. |
|  | Подпункт 5.2. | Требования, установленные Заказчиком (дополнительные требования) | Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности участника закупок: Соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышающий 25 % балансовой стоимости активов участника закупки; Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Дополнительные требования к участникам закупок по правоспособности и квалификации устанавливаются в документации о закупке. |
| 10 |  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| 11 | Подпункт 5.4.8.-5.4.10. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации «14» мая 2026 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации «27» мая 2026 года. Форма - письменно. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации указан в п.5.4.10. Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурса». |
| 12 | Подпункт 6.5.1. | Формы заявки на участие в конкурсе | Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в электронной форме, на электронной площадке РТС – Тендер, (https://www.rts-tender.ru). |
| 13 | Подпункт 6.5.2. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | 6.5.2. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке должна содержать: 6.5.2.1. для юридического лица: а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал); б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме (оригинал); в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии); г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте заказчика, на электронной площадке РТС-Тендер (http://www.rts-tender.ru) и (или) в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого конкурса; д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию); ж) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. и) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; к) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал); л) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчет о прибылях и убытках, за последний завершенный отчетный период (при необходимости); м) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 6.5.2.2. для индивидуального предпринимателя: а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал); б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса; г) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приема конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенную копию); д) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; ж) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал); з) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 6.5.2.3. для физического лица: а) заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал); б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; в) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; д) документ, подтверждающий внесение участником закупки задатка (оригинал); е) иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 6.5.2.4. для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки: а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (оригинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе подавать конкурсную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор; б) документы и сведения в соответствии с пунктом 6.5.2.1, или пунктами 6.5.2.2, 6.5.2.3. настоящей конкурсной документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать конкурсную заявку. |
| 14 | Пункт 5.1 | Требования к описанию поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг | Участник закупки представляет в составе заявки предложение о качестве услуг по форме 1.4.2.2., представленной в Разделе 1.4. Такое предложение должно содержать подтверждение о соответствии предлагаемых услуг требованиям конкурсной документации. |
| 15 | Пункт 6.5. | Требования к конкурсной заявке | Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствии с п. 6.5. Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. |
| 16 | Подпункт 5.4.8. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе подаются на электронную площадку РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/) с 15.00, 14 мая 2026 г. до 10.00 (время местное) 01 июня 2026 г. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию. |
| 17 | Пункт 6.6 | Задаток как обеспечение конкурсной заявки | 0 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 0 рублей 00 копеек. (_____) рублей 00 копеек без учета НДС 20% |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Обеспечение заявок на участие в конкурсе, предоставляемое участником закупки путем внесения денежных средств, перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ООО «ОЭСК» Юридический и почтовый адрес: 653053, Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, ул. Гайдара, д. 43,помещение 1п ИНН 4223052779 КПП 422301001 ОГРН 1094223000519 05.02.2009 г. ОКВЭД 40.10.2 ОКПО 89915364 ИНН/КПП: 4223052779 /422301001 Наименование банка: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Расчетный счет: 40702810123040001852 БИК: 045004774 Корреспондентский счет: 30101810600000000774 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование конкурса)», а также «НДС не облагается». Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий его поступление на счет получателя не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 18 | Пункт 6.8. | Дата, время рассмотрения заявок | электронная площадка РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/), в 11 часов 00 минут (время местное) 01 июня 2026г. |
| 19 | Пункт 6.8. | Место и дата рассмотрения заявок участников конкурса | Заявки на участие в конкурсе будут рассматриваться на электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/) Дата начала рассмотрения заявок: 01 июня 2026г. Дата окончания рассмотрения заявок: 01 июня 2026г. |
| 20 | Пункт 6.9. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | № п/п; Критерии оценки заявок; Значимость критерия в процентах. 1; Цена договора; 50. 2; Качество услуг; 20. 3; Квалификация участника; 30. Совокупная значимость всех критериев: 100. Порядок оценки заявок: В соответствии с Приложением №1 к Информационной карте конкурса. 6.9.1. Оценку и сопоставление конкурсных заявок осуществляет комиссия по закупке. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки. 6.9.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем порядке: 6.9.2.1. проведение отборочной стадии; 6.9.2.2. проведение оценочной стадии. 6.9.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 6.9.3.1. затребование от участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки; 6.9.3.2. проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки; 6.9.3.3. проверка участника закупки на соответствие требованиям конкурса; 6.9.3.4. проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурса; 6.9.3.5. отклонение конкурсных заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе. 6.9.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях: 6.9.4.1. непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено конкурсной документацией; 6.9.4.2 несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией; 6.9.4.3. несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 6.9.4.4. несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации; 6.9.4.5. непредставления задатка в качестве обеспечения заявки; 6.9.4.6. непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу комиссии по закупке; 6.9.4.7. предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки. 6.9.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным в пунктах 6.9.4., 6.9.6. не допускается. 6.9.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 6.9.7. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, такой участник считается единственным участником конкурса. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 6.9.7.1. В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки. 6.9.8. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия по закупке оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя конкурса. 6.9.8.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в конкурсной документации. 6.9.8.2. При ранжировании заявок комиссия по закупке принимает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. 6.9.8.3. В составе конкурсной документации должны быть указаны как критерии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями. 6.9.8.4. Критериями могут быть: а) квалификация и надежность участника закупки и заявленных соисполнителей (субподрядчиков); б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика (включая предлагаемые договорные условия); в) цена предложения, рассматриваемая либо непосредственно, либо как рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.); г) иные критерии, указанные в документации о закупке. 6.9.8.5. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно). |
| 21 |  | Место и дата подведения итогов конкурса | На Электронной площадке РТС-Тендер (https://www.rts-tender.ru/) Дата начала оценки и сопоставления заявок: 01 июня 2026г. Дата окончания оценки и сопоставления заявок: 01 июня 2026г. |
| 22 | Пункт 8. | Переторжка | 8.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать право Заказчика предоставить участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены договора, (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 8.2. Переторжка должна проводиться только после процедуры оценки и сопоставления заявок. 8.3. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения. |
| 23 |  | Заключение договора | Договор заключается с Победителем конкурса в соответствии с Проектом договора, включенным в состав конкурсной документации и с учетом предложений Победителя. Срок, в течение которого победитель закупки или участник закупки, с которым в соответствии с условиями настоящей документации заключается договор, должен подписать проект договора и предоставить его Заказчику - не менее чем три дня, но не более чем десять дней со дня размещения в ЕИС соответствующего протокола. Договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС соответствующего протокола. |
| 24 |  | Требования к гарантийному сроку | Согласно договору и технического задания |

Приложение №1 к Информационной карте конкурса

- Оценка заявок по критерию «Цена договора»

Значимость критерия в % - 50

Коэффициент значимости критерия – 0,50

Максимальное количество баллов - 100

Цена договора – предложение участника конкурса по цене договора, содержащееся в заявке на участие в конкурсе с учетом положений пункта 1.4. Конкурсной документации.

Ni = (Зl / Зi)*Бm

где:

Ni - балл i участника по критерию,

Бm - максимальное количество баллов по критерию,

Зi – начальная максимальная цена контракта,

Зl - минимальная цена из предложенных участниками

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

# 2) Эффективность предложения

Значимость критерия в % - 20

Коэффициент значимости критерия – 0,20

Максимальное количество баллов - 100

Содержание критерия «Эффективность предложения»:

| № | Показатели оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Опыт выполнения аналогичных договоров. Учитывается количество полных лет деятельности организации по опыту выполнения аналогичных договоров. Менее года – 0 баллов От 1 до 3 лет – 10 баллов От 4 до 8 лет – 20 баллов Более 8 лет – 30 баллов | 30 |
| 2 | Показатель 2. Положительные референции. Наличие положительных референций на выполнение аналогичных договоров. 0 шт. – 0 баллов От 1 до 3 шт. – 20 баллов От 4 и более – 30 баллов | 30 |
| 3 | Показатель 3. Положение на рынке: 40 баллов – участник закупки зарегистрирован 10 лет и более; 20 баллов – участник закупки зарегистрирован более 5 лет; 10 баллов – участник закупки зарегистрирован более 1 года; 0 баллов – участник закупки зарегистрирован менее 1 года. | 40 |
| 4 | 0 баллов - в случае отсутствия документов, по одному из показателей, критерий полностью обнуляется | 0 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Для оценки заявок по критерию «Эффективность предложения» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Эффективность предложения» в конкурсной документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг» определяется по формуле:

Rbi  =  Bi 1 + Bi 2…Bi k,

где:

Rbi   -  рейтинг, присуждаемый i – й заявке по указанному критерию;

Bi k  -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Закупочной комиссии) присуждаемое комиссией i – й заявке на участие в конкурсе по k - му  показателю, где  k – количество установленных показателей

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Эффективность предложения», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Эффективность предложения» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением.

# 3) Оценка заявок по критерию «Квалификация и надежность участника»

Значимость критерия в % - 30

# Коэффициент значимости критерия – 0,30

# Максимальное количество баллов - 100

Содержание критерия «Квалификация участника конкурса при закупке услуг»:

| № | Показатели | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1 – Наличие опыта работы на аналогичных объектах электроэнергетики | 25 |
|  | Показатель 2 - Наличие квалифицированного персонала (знание персоналом нормативных документов по ОТ, ПБ, ПУЭ, иметь допуск к выполнению работ на высоте. Персонал, производящий окраску опор, должен быть специально обучен технологии окраски с применением преобразователя ржавчины. Состав бригады должен быть постоянным) | 40 |
| 2 | Показатель 3 – Наличие у участника материально-технических ресурсов (МТР) | 15 |
| 3 | Показатель 4 – Наличие СРО | 20 |
|  | ИТОГО: | 100 |

Для оценки заявок по критерию «Квалификация и надежность участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация и надежность участника» в конкурсной документации устанавливаются:

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов;

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в случае неприменения показателей.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация и надежность участника» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация и надежность участника» определяется по формуле:

Rci  =  Ci 1 + Ci 2…Ci k,

где:

Rci   -  рейтинг, присуждаемый i – й заявке по указанному критерию;

Ci k  -  значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Закупочной комиссии) присуждаемое комиссией i – й заявке на участие в конкурсе по k - му  показателю, где  k – количество установленных показателей.

При оценке заявок по критерию «Квалификация и надежность участника» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

Закупочной комиссией оцениваются заявки участников конкурса по критерию «Квалификация и надежность участника» на основании представленных в составе заявки отдельных документов, характеризующих квалификацию в соответствии с балльной системой, указанной в конкурсной документации.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация и надежность участника», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на коэффициент значимости, равный значению данного критерия в процентах, деленному на 100.

Ri= Ni*50/100 + Rbi*20/100+ Rсi*30/100

По результатам расчета итогового рейтинга для каждой заявки им присуждаются порядковые номера. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения их итогового рейтинга.

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

1.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

# представляемых для участия в конкурсе на право заключения договора по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ    А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК».

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника закупки)

в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участником закупки указывается перечень документов, входящих в состав заявки согласно пункту 13 Информационной карты конкурсной документации |  |  |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |  |

Руководитель        _______________/_________/

Примечание:

При подготовке заявки на участие в конкурсе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в заявке, должны быть предоставлены в порядке, указанном в  описи документов.

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. Номер

Заказчику

______________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №_______________________

Конкурс на право заключения договора по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК».

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО "ОЭСК", а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

_________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать услуги, предусмотренные Технической частью конкурсной документации (часть III) в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена договора, включая НДС (цифрами и прописью) / если участник закупки освобожден от уплаты НДС указывается «без учета НДС» и реквизиты документа – основания освобождения от уплаты НДС. | руб. |  | в соответствии с формой I.4.2.1 Раздела I.4 конкурсной документации (Приложение №__ к заявке) |
| 2 | Эффективность предложения | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой I.4.2. Раздела I.4 конкурсной документации (Приложение №__ к заявке) |
| 3 | Квалификация и надежность участника | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой I.4.3 Раздела I.4 конкурсной документации (Приложение №__ к заявке) |

3. Заявка на участие в конкурсе имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене договора на _______ лист___. (Приложение №__ к заявке на участие в конкурсе).

3.2. Предложение о эффективности предложения на _______ лист___. (Приложение №__ к заявке на участие в конкурсе).

3.3. Документы, подтверждающие квалификацию и надежность участника на ___ лист__. (Приложения № ___ к заявке на участие в конкурсе).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части (часть III) конкурсной документации, влияющими на цену договора.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденными Техническим заданием по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ    А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК» и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящим декларируем о соответствии участника открытого конкурса

____________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

следующим требованиям:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

- отсутствие между участником открытого конкурса и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками открытого конкурса либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник открытого конкурса не является офшорной компанией.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок не более ___________ дней со дня размещения в ЕИС протокола об итогах конкурса.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания Победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)___.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты размещения в ЕИС протокола об итогах конкурса и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки и подписания договора с Победителем конкурса.

15. Контактный телефон__________________, факс ________ , e-mail _______________.

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________.

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

1.4.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к заявке на участие в конкурсе

Предложение о цене договора

| № п/п | Наименование (перечень) товара/работ/услуг | Итого стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | Всего |  |
|  | НДС – __ % |  |
|  | Всего с НДС |  |

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

1.4.2.2. ФОРМА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дата, исх. номер							Приложение № __ к заявке на

участие в конкурсе

Заказчику

______________________________________________________________________

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора, Техническое задание по выполнению работ по антикоррозийной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П для ООО «ОЭСК», мы

__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации  или Ф.И.О. Участника закупки)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем конкурса подписать договор, согласны поставить товар/оборудование в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных ниже:

Участником закупки производится описание подлежащих поставке товара/работ/услуг,

согласно конкурсной документации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

- Является обязательным

| № | Наименование показателя | Данные участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опыт выполнения аналогичных договоров. Учитывается количество полных лет деятельности организации по опыту выполнения аналогичных договоров. | Предоставляется в произвольной форме в соответствии с пп. 2 Приложения № 1 к Информационной карте. |
| 2. | Положительные референции. Наличие положительных референций на выполнение аналогичных договоров. | Предоставляется в произвольной форме в соответствии с пп. 2 Приложения № 1 к Информационной карте |
| 3. | Положение на рынке | Предоставляется в произвольной форме в соответствии с пп. 2 Приложения № 1 к Информационной карте |

- 2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Спецификации, влияющими на стоимость оказания услуг.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

Примечание: Участник закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров.

1.4.3. ФОРМЫ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА»

ФОРМА «ОПЫТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»

Дата, исх. номер							Приложение № ___ к заявке на

участие в конкурсе

Заказчику

______________________________________________________________________

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации составляется по формам:

Показатель 1: Наличие опыта работ на аналогичных объектах электроэнергетики:

| № п/п | Ф.И.О. и должность | Подтверждающий документ и дата выдачи | Организация, выдавшая документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Показатель 2: Наличие квалифицированного персонала:

| № п/п | Наименование специальных качеств у персонала, имеющегося у подрядчика для оказания услуг |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знания по охране труда, нормативных документов ПБ, ПУЭ |  |
| 2 | Персонал, производящий окраску опор, должен быть специально обучен технологии окраски с применением преобразователя ржавчины. |  |
| 3 | Состав бригады должен быть постоянным |  |
| 4 | Персонал должен иметь допуск к выполнению работ на высоте |  |

Показатель 3: Наличие у участника материально-технических ресурсов:

| № п/п | Виды материально- технических ресурсов |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Показатель 4 Наличие у участника СРО:

| № п/п | Ф.И.О. и должность | Подтверждающий документ и дата выдачи | Организация, выдавшая документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Примечание: информация и сведения, приведённые в ФОРМЕ   должны подтверждаться документами или копиями документов.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника открытого конкурса

(подпись)                                               _____________________ (Ф.И.О.)

МП (при наличии печати)

ФОРМА «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА»

Дата, исх. номер														Приложение № __ к заявке на

участие в конкурсе

Заказчику

___________________________

___________________________

Пояснительная записка

о наличии квалифицированного персонала для оказания услуг по предмету конкурса

Участник закупки должен представить сведения о наличии квалифицированного персонала для оказания услуг по предмету конкурса в соответствии с нижеприведенной таблицей:

| № п/п | Должность по штатному расписанию | ФИО | Образование | Специальность | Стаж работы |  | № квалификационного аттестата и дата его получения | Сертификаты о повышении квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общий | в должности |  |  |
|  | Сотрудники, прошедшие специальное обучение, аттестацию |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

1.4.4. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемства) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны 3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации Участника, контактные лица и их телефоны |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации: должны быть указаны реквизиты банка-корреспондента, находящегося на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств по оплате договора. |  |

Примечание:

Представляется информация обо всех открытых счетах.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________               _______________________             /___________________/

(должность)                                             (подпись)                                           (ФИО)

М.П. (при наличии печати)

1.4.5. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

(рекомендуемая форма)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ___________

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» _____________

представлять Заказчику, закупочной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе __________________________________________________________________________________

(наименование конкурса) _________________________________________________________________________________.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                   (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20__ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

1.4.7. ФОРМА СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

| № п№ п/п | Номер дела | Истец (полное наименование, адрес) | Ответчик (полное наименование, адрес) | Наименование спора | Цена иска | Решение суда (дата решения, наименование суда, вынесшего решения, сведения о результатах рассмотрения иска, сведения об обжаловании решения суда, дата вступления в законную силу решения суда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должность 		подпись  		расшифровка подписи

М.П.

Примечание: в случае отсутствия судебных разбирательств у Участника закупки в форме указывается информация об этом.

1.4.8.	Форма согласия участника процедуры закупки – физического лица на обработку персональных данных

Согласие участника процедуры закупки на обработку персональных данных

Настоящим, __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Участника процедуры закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность_________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: _________________________________

Дата рождения: _____________________________________

ИНН ____________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, необходимых для участия в процедурах закупок в соответствии с Положением о закупках ООО «ОЭСК».

Оператор, получающий настоящее согласие: ООО «ОЭСК», зарегистрировано по адресу: 653053, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43 помещение 1п.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ООО «ОЭСК» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ,  а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда ООО «ОЭСК» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ООО «ОЭСК» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 3-х месяцев со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»_____________ 20___г.____________________ (_____________________)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_________

г. Прокопьевск	           ______________20___ года

________________________, в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________ действующего на основании ___________, с одной стороны, и ООО «ОЭСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по антикоррозионной обработке металлических опор ВЛ 35 кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П ООО «ОЭСК» в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к Договору). Работы выполняются для устранения нарушений, выданных Ростехнадзором по пунктам №№65, 71, 72 предписания от 26.08.2024 № 42240011000011695890.

  - Указанные в п.1.1 настоящего Договора работы проводятся по адресу:

1.	ВЛ 35-КР-15, 35-КР-18 г.Киселевск, до ПС 35/6кВ «Разрез Киселевский», кадастровый номер: 42:25:0000000:2688

2.	ВЛ 35-А-8 г. Кемерово, от Кемеровской ТЭЦ до ПС 35/6кВ Бутовская

3.	ВЛ 35-А-9 г. Кемерово, от Кемеровской ТЭЦ до ПС 35/6кВ Бутовская

4.	ВЛ 6-13-П г.Киселевск, от ПС 110/35кВ «Киселевская Заводская до ТП-6кВ «Пивзавод», кадастровый номер: 42:25:0109001:1150

  - Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.08.2026 года.

  - Настоящий Договор заключается по итогам заседания закупочной комиссии в соответствии с протоколом от __________ № __________.

  - Стороны пришли к соглашению, что условия, указанные в п.3.4.8 договора, Соглашении по охране труда (приложение № 4 к договору) признаются Сторонами существенными в соответствии со ст.432 Гражданского кодекса РФ.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору определяется на основании локального сметного расчета, а также Протокола согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору), с применением понижающего Договорного коэффициента ______на основании п.1.4 настоящего Договора, и составляет в текущих ценах _____ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС _________ руб.

В стоимость работ входят стоимость материалов, налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанные с выполнением работ Подрядчиком в полном объеме по настоящему Договору.

  - Оплата фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 180 календарных дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета и счета-фактуры в 2 (двух) экземплярах, оформленных Подрядчиком в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, на основании:

− «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС – 2), принятых (подписанных) полномочным сотрудником/работником Заказчика в 3 (трех) экземплярах;

− «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (Форма КС – 3) в 3 (трех) экземплярах;

− «Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту сооружений» (Приложение № 9 к Договору), принятых (подписанных) полномочным сотрудником/работником Заказчика в 3 (трех) экземплярах.

Указанные в настоящем пункте Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца.

3. Права и обязанности Сторон

  - Права Заказчика:

    - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ. При выявлении отступлений от требований нормативной документации, условий Договора или снижения качества выполняемых работ, Заказчик направляет письменную претензию Подрядчику с требованиями устранить недостатки или потребовать прекращения работы.

    - В случаях необходимости, требовать от Подрядчика установку ограждения ремонтных зон.

    - В случае неполучения от Подрядчика подписанного акта сверки в течение 7 (семи) рабочих дней от установленного в п. 3.5.договора срока, Заказчик имеет право запросить причины невозврата акта, при возможности – назначает новые сроки. Если акт не возвращен в новые установленные сроки и/или в течение месяца от первоначально установленной даты, Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика в письменном виде (в форме официального письма с уведомлением о вручении), и сообщает о необходимости возврата подписанного акта сверки.

  - Обязанности Заказчика:

    - Предоставить по запросу сведения об условиях труда.

    - Обеспечивать прохождение вводных инструктажей персоналу Подрядчика по охране труда, пожарной безопасности и проверку знаний в установленном на предприятии Заказчика порядке.

    - Заказчик в срок не позднее 1 (одного) дня с установления факта нарушения положений о соблюдении требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности направляет подрядной организации требование об устранении нарушений.

    - До начала работ обеспечить подрядную организацию комплектом необходимых локальных нормативных актов по охране труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности.

  - Права Подрядчика:

    - Подрядчик имеет право выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором досрочно. О досрочном выполнении работ Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик в течение трех рабочих дней приступает к приемке выполненных работ.

  - Обязанности Подрядчика:

    - Выполнить качественно работы по Договору в сроки, предусмотренные Договором, и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными в настоящем договоре требованиями.

3.4.2   Предоставлять Заказчику:

3.4.2.1 Оперативные данные по суммам планируемого закрытия работ.

Оперативные данные, оформленные в соответствии с приложением №10 к Договору, Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 8 числа месяца, предшествующему планируемому закрытию объемов работ.

3.4.2.2 Документы о сдаче-приемке выполненных работ за отчетный период.

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании:

− «Акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2)»;

− «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» (форма КС – 3);

− «Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту сооружений».

Указанные в настоящем пункте Договора документы Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого месяца.

3.4.2.3 Счета и счет–фактуру, подписанные полномочным сотрудником/работником Подрядчика в 3 (трех) экземплярах, оформленные в течение 5 (пяти) дней со дня приёмки работ, с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца

    - При завершении работ по данному Договору предоставить Заказчику исполнительную документацию, подтверждающую качество выполненных работ.

    - Вывезти в течение 3 (трех) суток со дня подписания акта приемки работ по капитальному ремонту сооружений за пределы ремонтных зон принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество. Мусор, металлолом, оплаченные Заказчиком инвентарь и оснастку многоразового использования, а также материалы, образовавшиеся в результате проведения ремонта (разборки и демонтажа сооружений), вывозятся Подрядчиком в места, указанные Заказчиком и передаются Заказчику по акту (форма М-35, утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а). Подрядчик обязуется уплатить все обязательные платежи, связанные с вывозом мусора.

    - Выполнять в пределах ремонтных зон необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

    - Подрядчик гарантирует, что на дату заключения Договора сделка предварительно согласована/одобрена общим собранием/советом директоров/иным уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным законом, уставом юридического лица.

- 3.4.8	При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, требования пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимные требования. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

3.4.9	Подрядчик обязуется заключить со своим персоналом, выполняющим работы согласно п.1.1 настоящего Договора, Трудовой Договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

3.4.10	Подрядчик обязан назначить ответственных лиц за информационное взаимодействие с ООО «ОЭСК» при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Списки ответственных лиц направляются Заказчику в течение 5 дней с даты заключения Договора с указанием справочных данных (ФИО, должность, контактные телефоны в рабочее и нерабочее время, в выходные и праздничные дни). При изменении справочных данных актуализированную информацию Подрядчик обязан направлять Заказчику незамедлительно.

3.4.11	Подрядчик при поступлении письменной претензии Заказчика с требованиями устранить выявленные при выполнении работ недостатки, обязан в 10-дневный срок с момента получения претензии и за свой собственный счет устранить указанные Заказчиком недостатки.

3.4.12	Подрядчик обязан обеспечивать участие своих работников в организуемых Заказчиком мероприятиях по противоаварийной подготовке персонала (тренировки и учения).

3.4.13	Подрядчик обязан обеспечить обучение персонала безопасным методам и приёмам выполнения работ, все виды инструктажей (кроме вводного) по охране труда, пожарной безопасности, проверку знаний требований безопасности, а также обеспечить знание персонала, привлекаемых на субподрядных организаций, законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ООС, применительно к деятельности Подрядчика.

3.4.14	При производстве работ Подрядчик должен применять новые, не бывшие в употреблении материалы, которые должны бать сертифицированы, иметь соответствующие паспорта или другие документы, удостоверяющие качество.

3.4.15 Предоставить Заказчику информацию по переоформлению (продлению срока действия) лицензии, в случае если срок действия лицензии Подрядчика истекает в период действия договора.

3.6.	Подрядчик осуществляет страхование строительных рисков в соответствии с п.1 ст.741 и ст.724 ГК РФ.

3.8.	Обязанности Подрядчика по ознакомлению с информацией по договору:

3.8.1. Подрядчик подтверждает, что ознакомился с характером требуемых работ, и подтверждает применение сборников цен и/или ставок, установленных в договоре, как соответствующих выполняемым работам, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность выполнения работ.

3.8.2. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему договору. В связи с любыми изменениями Подрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в договор или как на основание для расторжения договора. Настоящим стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения сторон по договору.

3.9.	В случае увольнения работника Подрядчика, имеющего пропуск на Объект Заказчика, Подрядчик обязан:

- в день увольнения работника Подрядчика изъять у него пропуск на Объект Заказчика,

- в день увольнения работника Подрядчика в письменном виде уведомить Заказчика об увольнении работника и об изъятии у последнего пропуска на Объект Заказчика.

- в день увольнения работника Подрядчика обеспечить вывоз работника за пределы Объекта Заказчика.

- в течение 3 (трех) календарных дней с момента увольнения работника Подрядчика предоставить Заказчику изъятый пропуск на Объект Заказчика.

Под термином «Объект Заказчика» в настоящем договоре понимается:  площадка (территория на которой происходит ремонт объекта), место проведения работ Подрядчиком, производственные площадки Заказчика, включающие в себя сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения, блок-посты, земельные и лесные участки.

3.10.	При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в ремонтируемом здании, сооружении, помещении.

4. Ответственность Сторон

4.1	Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4.2	Пеня предполагает ежедневное взыскание (в течение всего периода длящегося нарушения).

4.3	В случае несвоевременного выполнения обязанностей, предусмотренных в п. 3.4.2 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должна быть составлена счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Подрядчик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

4.4	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать оплаты Подрядчиком пени в размере ___% от стоимости работ по договору.

4.5	В случае, если допущенное нарушение Подрядчиком требований законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а также при причинение вреда здоровью граждан, ущерб в полном объеме возмещается подрядной организацией.

4.6	За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Договора и составляет_________рублей.

4.7.	Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

4.8.	В случае установления факта нарушения работником Подрядчика на территории объектов Заказчика, требований пропускного режима, производственной санитарии и гигиены при выполнении работ, установленные на Объекте Заказчика, режимных требований, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  50000  руб. за каждый случай обнаружения нарушений такого работника.

4.9.	При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Подрядчика, последний на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафные санкции.

4.10.	Подрядчик в случае не устранения в 10-тидневный срок замечаний Заказчика, связанных с любым из указанных несоответствий Технической документации: утвержденным исходным данным, техническому заданию, действующей нормативной документации и законодательству РФ, уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости работ/этапа работ, по которому предъявлены замечания.

4.11.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, определенных условиями настоящего Договора, Заказчик уплачивает пени в размере 0,05% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости договора.

5. Гарантии.

5.1	Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, с качеством, регламентированным нормативными документами и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с момента подписания акта приемки работ;

- срок гарантийного обслуживания – не менее 5 лет с момента подписания сторонами акта приемки работ.

6. Привлечение Субподрядчиков

6.1.	Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору субподрядчиков (третьих лиц) только с предварительного письменного согласия Заказчика. В течение одного рабочего дня после заключения договора с субподрядчиком (третьим лицом) Подрядчик предоставляет Заказчику заверенную руководителем копию такого договора или справку о его заключении, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика (третьего лица), его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цену договора с субподрядчиком (третьим лицом).

6.2.	Для выполнения работ и исполнения условий договора в соответствии с поданной заявкой на процедуру закупки, указанную в п. 1.4. Договора, устанавливается нижеследующий план распределения работ между Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками:

| № п/п | Наименование работ/ услуг | Наименование организации, выполняющей/ оказывающей данный объем работ/ услуг | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства | Стоимость работ, услуг |  | Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ и услуг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 100% | Х | Х |

6.3 Подрядчик обязан включать положения пунктов 4.6, 7.7. в тексты договоров с субподрядными организациями. Подрядчик должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора.

6.4 Ответственность за действия субподрядчиков полностью лежит на Подрядчике. По запросу Заказчика Подрядчик должен в любое время предоставить ему информацию об оплате выполненных работ субподрядчикам.

6.5 Объем привлечения субподрядчиков определяются участником закупки самостоятельно.

7. Расторжение Договора

7.1 Заказчик вправе потребовать расторжения в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 2 месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к снижению качества работ;

- аннулирование у Подрядчика лицензий на производство работ.

7.2 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

7.3 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.4 При расторжении настоящего Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

7.5 В случае расторжения Договора с Подрядчиком по решению суда в силу существенного нарушения им Договора, сведения о Подрядчике будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 (два) года.

7.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.7 Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с нарушением Подрядчиком п.3.4.8 договора, Соглашения по охране труда (приложение № 4 к договору).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в законную силу нормативными актами органов власти.

8.3 Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4 Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (Трёх) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1.	Условия настоящего Договора имеют одинаково обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2.	Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

9.3.	Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон.

9.4. Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 20 рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

9.6.	После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора, теряют силу.

9.7.	Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

9.8.	Стороны договорились, что до подписания оригиналов Договора, дополнительных соглашений считать действительными факсимильные экземпляры или переданные по электронной почте, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

9.9. С учетом необходимости согласования, заявки на въезд по производственной необходимости на территорию и объекты ООО «ОЭСК» должны быть предоставлены не менее чем за 30 рабочих дней до даты планируемого въезда.

9.10. Противодействие коррупции:

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

10. Срок действия Договора

10.1.Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до 31.08.2026 года.

11. Конфиденциальность.

11.1. В случае если в рамках настоящего договора возникает необходимость передачи информации, составляющей коммерческую тайну и/или служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования»), то передача такой информации осуществляется только после заключения сторонами Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, и/или Соглашения о конфиденциальности и неразглашении служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования»).

12. Заверения и гарантии

12.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Договору в течении пяти лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

12.2.В течении гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

12.3. Каждая из сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

-она является юридическим лицом, надлежащим образом созданными действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения Договора;

-она получила и имеет все полномочия, разрешения, одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

-заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

-в отношении неё не возбуждено производство по делу о банкротстве и не ведена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициировании процедуры банкротства;

-полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими её деятельность документами по сравнению с тем, как они определены доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

-заключение Стороной настоящего договора не повлечёт нарушения ей каких либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

-отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договорённости, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

-обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

-вся информация и документы, предоставленные ей другой стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обязательств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора.

12.4. Стороны в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяют друг друга в том, что они являются добросовестными налогоплательщиками и исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объёме, при этом не используют никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не являются фирмами-однодневками, не вступают в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. В случае недостоверности данных заверений, Стороны несут ответственность в порядке статьи 431.2 ГК РФ.

Подрядчик в силу статьи 406.1 ГК РФ обязуется возместить имущественные потери Заказчику, возникшие в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

-доначисление Заказчику налога на добавленную стоимость (далее - НДС), начисление пени по НДС, привлечение к ответственности в виде штрафа по НДС и/или отказа в возмещении НДС из бюджета по причине исключения налоговым органом налоговых вычетов по НДС, исчисленных (полученных) Заказчиком в результате исполнения договора, заключённого с Подрядчиком;

-доначисление Заказчику налога на прибыль, начисление пени по налогу на прибыль, привлечение к ответственности в виде штрафа по налогу на прибыль по причине исключения налоговым органом расходов, понесённых Заказчиком в результате исполнения данного договора поставки.

Условия настоящего пункта применяются в случае, если указанные выше обстоятельства возникли в связи с недобросовестным поведением Подрядчиком и/или нарушений им требований действующего законодательства РФ (непредставление Подрядчиком отчётности в налоговые органы; признание налоговыми органами Подрядчика «фирмой-однодневкой»; отсутствие результатов встречной налоговой проверки Подрядчика и т.д.).

Размер имущественных потерь определяется как общая сумма, состоящая из суммы НДС и/или налога на прибыль, до начисленных Заказчику, суммы пени, штрафа по НДС и/или по налогу на прибыль, начисленных Заказчику, либо как сумма НДС, в возмещении которой Заказчику отказано по основаниям, указанным в данном пункте настоящего договора.

Размер имущественных потерь определяется на дату вступления в силу решений налогового органа о привлечении к налоговой ответственности и/или решения об отказе в возмещении налога из бюджета.

Обязанность по возмещению имущественных потерь возникает у Подрядчика в момент вступления в силу указанных решений налогового органа. Возмещение имущественных потерь осуществляется по письменному требованию Заказчика. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с даты получения требования уплатить сумму возмещения потерь Заказчику в полном объёме.

12.5. Если какое-либо из указанных в пунктах 12.3, 12.4. заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая сторона («Не нарушившая сторона») имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от «Нарушившей стороны» возмещения убытков, вызванных таким расторжением. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пунктах 12.3. и 12.4. настоящего раздела, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.»

13. Приложения

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Форма протокола согласования договорной цены;

Приложение № 3. Форма акта сверки расчетов;

Приложение № 4. Соглашение по охране труда;

Приложение № 5. Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ;

Приложение № 6. Соглашение по обеспечению экологической безопасности;

Приложение № 7. Соглашение по промышленной безопасности;

Приложение № 8. Соглашение по электробезопасности

Приложение № 9. Форма акта приемки работ;

Приложение № 10. Форма предоставления данных по ожидаемому закрытию работ.

14. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик: ООО «ОЭСК» Место нахождения: 653053, г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 43 помещение 1п ИНН: 4223052779 КПП: 422301001 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Р/с: 40702810123040001852 БИК: 045004774 К/с: 30101810600000000774 Тел./факс: +7(3846) 69-35-00 E-mail: elektroseti@elektroseti.com | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «ОЭСК» __________________А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |

## Приложение № 2

## к договору № ___________ от ___________ г.

## ФОРМА

## ПРОТОКОЛ

## согласования договорной цены

ООО «ОЭСК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой Стороны, удостоверяем, что Стороны пришли к соглашению о применении понижающего коэффициента ______ к локальному сметному расчету № _______.

## Понижающий коэффициент определен как отношение предложенной цены Подрядчика к начальной (максимальной цене договора (в текущих ценах) согласно протокола № ______ от_______  по пункту 1.4. настоящего Договора.

## Таким образом, цена  работ по Договору составляет:

| № п/п | Наименование работ | Локальный сметный расчет | Стоимость до применения понижающего коэффициента |  | Понижающий коэффициент (%) | Стоимость после применения понижающего коэффициента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС, руб. | с НДС, руб. |  | без НДС, руб. | с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Антикоррозионная обработка металлических опор ВЛ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

## Итого цена работ по договору после применения понижающего коэффициента составила:  сумма без НДС - руб.

## НДС - руб.,

## итого сумма с НДС - руб.

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 3

## к договору № ___________ от ___________ г.

ФОРМА

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

| г._____ | «__» _____ 20__ г. |
| --- | --- |

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1)                (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

| № п/п | Реквизиты договора (контракта), с указанием реквизитов дополнительных соглашений (при их наличии) | Сальдо расчетов на_____ |  |  | Информация о расхождениях, с указанием причины расхождений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задолженность Стороны 2 перед Стороной 1 |  | Задолженность Стороны 1 перед Стороной 2 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Итого по всем договорам |  |  |  |  |  |
| По данным ______________________________________________________ ________________________________________________________________ От _____________________________________________________________ (наименование Стороны 1) ___________________________ _________________(_________________) Действующего (ей) на основании ___________________________________ |  |  |  | По данным_______________________________________________________ ________________________________________________________________ От______________________________________________________________ (наименование Стороны 2) ___________________________ _________________(_________________) Действующего (ей) на основании ___________________________________ |  |  |  |

## Приложение № 4

## к договору № ___________ от ___________ г.

## Соглашение по охране труда

## ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в _______.,  действующего  на основании  _____________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее ООО "ОЭСК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

## Предметом настоящего соглашения является включение в раздел 3 "Права и обязанности сторон" договора № _____________ от ____________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

## 1. Подрядчик обязуется:

## 1.1. Соблюдать требования охраны труда в области обеспечения безопасности при производстве работ.

## 1.2. Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, при выполнении работ по антикоррозионной обработке металлических опор ВЛ ООО «ОЭСК», в том числе, но, не ограничиваясь:

## 1.2.1. Обеспечить выполнение перед началом работ мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском на производство работ на объектах ООО «ОЭСК»;

## 1.2.2. Обеспечить прохождение вводного инструктажа по охране труда у Заказчика с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программе вводного инструктажа, всего персонала перед допуском на территорию Заказчика;

## 1.2.3. Обеспечить выполнение требований локальных нормативных актов Заказчика в области обеспечения безопасности, относящихся к виду и месту выполнения работ, а также решений по безопасности труда, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.);

## 1.2.4. Обеспечить выполнение работ персоналом, принятым исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

## 1.2.5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

## 1.2.6. Назначить ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда, в обязанности которого будет входить постоянное присутствие на территории Заказчика во время выполнения работ, а также участие в совместных с Заказчиком проверках соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности на территории Заказчика;

## 1.2.7. Обеспечить наличие перечня мест и видов работ, проводимых по наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, обеспечить наличие перечня лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски, обеспечить наличие и своевременное ведение журнала регистрации нарядов-допусков;

## 1.2.8. Организовать обеспечение строительной площадки путями эвакуации и безопасными подходами к оборудованию, согласованными с представителями Заказчика исходя из условий обеспечения безопасности персонала и ведения технологического процесса на территории Заказчика;

## 1.2.9. Обеспечить наличие планов производства работ, содержащих требования по обеспечению безопасности с учетом специфики, времени и места выполнения работ, соответствующих требования нормативных и правовых актов в области охраны труда;

## 1.2.10. Обеспечить содержание участков производства работ и рабочих мест, в чистоте и порядке;

## 1.2.11. Обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты.

## 1.3. Обеспечить безопасное производство работ.

## 1.4. Разработать и реализовать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

## 1.5. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ и другими документами (регламентами взаимодействия), регламентирующими распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения безопасности и охраны труда между Подрядчиком и Заказчиком.

## 1.6. Проводить первичный инструктаж своим работникам на рабочем месте совместно с отделом по охране труда от ООО «ОЭСК» (представитель Заказчика).

## 1.7. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, имеющего соответствующую квалификацию и, при необходимости, документы на выполнение работ (допуск, разрешение и т.д) и не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

## 1.8. Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации, в том числе проверку знаний по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

## 1.9. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

## 1.10. Обеспечить своих работников в соответствии с действующими Типовыми нормами и иными нормативно-правовыми актами исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение, а также обеспечить контроль за использование и правильностью применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ.

## 1.12. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке.

## 1.13. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика, с последующей устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных в программах вводного инструктажа, перед допуском на территорию и к оборудованию Заказчика.

## 1.14. Самостоятельно, за счет своих средств, проводить специальную оценку условий труда и измерения (исследования) опасных и вредных производственных факторов для целей производственного контроля, на рабочих местах, расположенных на территории Заказчика.

## 1.15. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

## 1.16. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля. Регламентировать и представлять отчеты заказчику по результатам выполнения мероприятий.

## 1.17. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с Заказчиком при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с несчастными случаями. Указанное лицо, должно иметь возможность оперативного (не более 30 минут) прибытия к месту возникновения указанных происшествий.

## 1.18. Немедленно сообщать Заказчику обо всех несчастных случаях, нештатных ситуациях (вызовах скорой помощи) на площадке проведения работ на территории Заказчика и принимаемых решениях. Включать представителя Заказчика в комиссии по расследованию несчастных случаев и нештатных ситуациях, возникших с персоналом и имуществом Подрядчика на территории Заказчика.

## 1.19. В течение 2 дней после окончания расследования несчастного случая, происшедшего с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, направлять Заказчику копии акта формы Н-1 и материалов расследования в бумажном и электронном (формат pdf) виде.

## 1.20. Обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика требований законодательства, норм, правил и инструкций по охране труда.

## 1.21. Назначить ответственных лиц для подтверждения своей подписью факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок. Подтвержденные таким образом нарушения подлежат обязательному устранению.

## 1.22. При исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда. Все требования, отраженные в настоящем Соглашении распространяются на отношения Подрядчика со своими субподрядчиками, при этом положения, в контроле и выполнении которых участвует Заказчик, также в полной мере транслируются субподрядчикам по согласованию с Заказчиком.

## 1.23. Обеспечить при исполнении обязанностей по Договору на территории Заказчика в том числе выполнение требований по охране труда, нарушение которых может повлечь причинение вреда здоровью и жизни персонала, а также имущественного ущерба Заказчику, привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

## К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом, относятся:

## - нарушение Подрядчиком сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, ведомственного надзора, служб надзора Заказчика;

## - при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к несчастному случаю:

## а) повлекшему за собой потерю трудоспособности работника Подрядчика и (или) Заказчика на один рабочий день и более;

## б) повлекшему за собой смерть работника Подрядчика и (или) Заказчика;

## - при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, ядерной, радиационной безопасности и прочих обязательных требований и приведших к возникновению острых и хронических профессиональных заболеваний у работника Заказчика;

## - нарушение требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности и других требований, повлекшее возникновение значительного материального ущерба Заказчика.

## 1.24. В целях выполнения вышеуказанных пунктов Соглашения по охране труда ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

## 1.25. Уплатить неустойку Заказчику в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком:

## а) в размере 300 000  рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой полную или стойкую частичную утрату либо смерть пострадавшего или пострадавших;

## б) в размере 30 000  рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, повлекшее за собой причинение вреда здоровью пострадавшего или пострадавших;

## в) в размере 10 000 рублей за каждое нарушение правил и норм охраны труда, кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.1.25. настоящего Соглашения.

## 1.26. Заказчик вправе произвести зачет в соответствующей части требования Подрядчика по оплате причитающегося Подрядчику вознаграждения требованием по уплате п.1.25. настоящего Соглашения неустойки в соответствии со ст.410 ГК РФ. Нарушения, предусмотренные п.1.25 настоящего Соглашения, включают в себя нарушения, допущенные привлеченными Подрядчиком субподрядчиками, поскольку Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими субподрядчиками правил и норм охраны труда.

## 1.27. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком или привлеченным Подрядчиком субподрядчиком положений изложенных в настоящем Соглашении, повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

## 1.28. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком (при наличии таковых) субподрядчиков в следующих случаях:

## - появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотическом или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования (освидетельствование должно быть проведено не позднее 2-х часов с момента обнаружения и отстранения от работы), составление которого обеспечивает Подрядчик);

## - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

## - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

## - неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

## - выявление факта хищения.

## 1.29. При выполнении работ на высоте (где необходимо применение лесов) в обязательном порядке использовать сертифицированные леса современного производства, в которых предусмотрены штатные регулируемые упоры стоек, штатные крепления к зданиям и сооружениям, штатные настилы с отбортовкой, лестницы для безопасного подъёма между ярусами, штатные ограждения.

## 2. Заказчик обязуется:

## 2.1. Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ по Договору.

## 2.2. Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ на нем или вблизи его Подрядчиком.

## 2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

## 2.4. Провести вводный инструктаж по охране труда с устной проверкой знаний требований безопасности, изложенных  в программе вводного инструктажа, с регистрацией и оформлением в журнале регистрации всего персонала Подрядчика перед допуском на территорию Заказчика и к работам на территории Заказчика. Допуск на территорию Заказчика лиц, трудовые отношения которых не оформлены трудовым договором у Подрядчика, запрещен.

## 2.5. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

## 2.6. Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком, требуемую согласно Договору.

## 2.7. В случае угрозы возникновения несчастных случаев и аварий требовать приостановки работ до устранения данной угрозы и принятия мер профилактического характера для предотвращения возможности повторения возникновения угрозы.

## 2.8. Осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком и его субподрядчикам (при наличии таковых) требований охраны труда с оформлением соответствующих документов по графику, согласованному с Подрядчиком. Требовать от Подрядчика подтверждения подписью назначенного представителя Подрядчика факта нарушений и получения экземпляров документов контроля – предписаний и (или) актов по результатам проверок.

## 2.9. Выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками, подразделениями или субподрядчиками требований охраны труда.

## 2.10. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

## - появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотическом или иного токсического опьянения (на основании акта медицинского освидетельствования (освидетельствование должно быть проведено не позднее двух часов с момента обнаружения и отстранения от работы), составление которого обеспечивает Подрядчик);

## - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

## - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований охраны труда, нарушение нарядно-допускной системы;

## - неоднократное нарушение требований охраны труда, изложенных в нормативных и правовых актах в области охраны труда и в локальных актах Заказчика, а также в акте-допуске, наряде-допуске, другом документе, регламентирующем обязанности и ответственность Подрядчика в области охраны труда, в том числе в случае неиспользования или неправильного использования средств индивидуальной защиты, ограждений и защитных приспособлений;

## - выявление факта хищения.

## 2.11. Требовать от Подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении факта нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала подрядчика и его субподрядчиков (при наличии таковых) в повседневной или в аварийной ситуации.

## 2.12. Устанавливать представителем Заказчика факт нарушения Подрядчиком положений изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения.

## 2.13. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений предусмотренных настоящим Соглашением.

## 2.14. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения положений, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения. При этом расторжение Договора не отменяет применение Положений пунктов 1.25, 1.26, 1.27 настоящего Соглашения.

## 2.15. Устанавливать порядок взаимодействия с Подрядчиком по вопросам распределения работ и обеспечения безопасности в соответствии с условиями Договора. В указанном порядке должны быть определены ответственные лица со стороны Заказчика и Подрядчика, а также субподрядчиков (при наличии таковых), используемые каналы связи и передачи информации, нормы времени передачи информации.

## 2.16. Проводить проверку соблюдения условий, изложенных в пункте 1 настоящего Соглашения и вести претензионную работу в случае их несоблюдения.

## 3. Заказчик вправе:

## 3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 1.25 настоящего Соглашения.

## 3.2. Не допускать на свою территорию лиц, трудовые отношения которых с подрядчиком не оформлены трудовым договором.

## 2.4. настоящего Соглашения.

## 5. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются Договором № ___________ от ____________ г. Положения настоящего Соглашения о наличии и соблюдении условий отдельных документов (ПОС, ППР, акта-допуска, наряда-допуска и других) применяется в случае, если специфика выполняемых работ либо оказываемых услуг либо условия Договора либо нормативные акты, регулирующие данный вид деятельности, либо локальные акты Заказчика предусматривают создание указанных документов. Стороны согласовали возможность применения гражданско-правовой ответственности к Подрядчику – за нарушения правил и норм охраны труда.

## 6. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___________ от ____________ г. Условия настоящего Соглашения признаются существенными условиями До-говора, а нарушение настоящего Соглашения – существенным нарушением Договора.

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 5

## к Договору №__________ от ___________г.

## Соглашение по обеспечению пожарной безопасности проводимых работ

## ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в _______.,  действующего  на основании  _____________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее ООО "ОЭСК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел 3 "Права и обязанности сторон" договора № ___________ от ____________ г., следующих условий обеспечивающих выполнение требований пожарной безопасности:

- Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования пожарной безопасности при проведении работ.

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих в ООО «ОЭСК».

1.3. Назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность участка проведения работ.

1.4. Предоставлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда на производство пожароопасных работ.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство пожароопасных работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только персоналу, прошедшему специальную подготовку, имеющему квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом на производство пожароопасных  работ.

1.8. Обеспечивать выполнение (соблюдение) требований пожарной безопасности на производственной территории, на  участке работ, на рабочем месте, где производятся договорные работы.

1.9. Обеспечивать исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Обеспечивать прохождение противопожарного инструктажа и обучение пожарно-техническому минимуму персонала, привлекаемого для работы на территории подразделений комбината, до начала производства работ.

1.11. Допускать персонал к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа.

1.12. Соблюдать на территории, в зданиях, помещениях и сооружениях установленный в подразделении противопожарный режим.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории предприятия, комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению  замечаний комиссий Заказчика, органов Государственного надзора и ведомственного контроля.

1.15. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с возгораниями.

1.16. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях возникновения пожаров (загорания) на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.17. Проводить комиссионное расследование каждого случая возникновения пожара (загорания) на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика. В течение 5 дней после окончания расследования направлять материалы расследования Заказчику.

1.18. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика по пожарной безопасности.

1.19. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории заказчика выполнение требований по пожарной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К нарушения, предусмотренным настоящим пунктом относятся:

- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- пожар, допущенный работниками Подрядчика в охранной зоне ВЛ 35 кВ и ВЛ 6 кВ;

- накопление горючих отходов и их несвоевременный вывоз с территории ООО "ОЭСК";

- нарушения требований пожарной безопасности при производстве огневых работ.

1.20. Уплатить неустойку Заказчику в размере:

- 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм пожарной безопасности;

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за возникновение загорания, не повлекшего причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара, не повлекшего причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара (загорания), повлекшего причинение вреда здоровью одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за возникновение пожара (загорания), повлекшего гибель одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.

1.21. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.16. данного соглашения при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

1.22. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком положений, изложенных в пунктах 1.19. данного соглашения по охране труда, повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

1.23. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в случае нарушения работником требований пожарной безопасности.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком непосредственно на сооружении и вблизи его.

2.2. Организовывать проведение вводного противопожарного инструктажа персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях ООО "ОЭСК".

2.3. Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности, разработанную на ООО "ОЭСК", для производства работ Подрядчиком.

2.4. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в случае нарушения работником требований пожарной безопасности.

2.5. Устанавливать представителем заказчика факт нарушения Подрядчиком положений, изложенных в пунктах 1.19. данного соглашения, по обеспечению пожарной безопасности.

2.6. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений, изложенных в пункте 1.19. данного соглашения, по обеспечению пожарной безопасности.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере:

- 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм пожарной безопасности;

- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за возникновение загорания, не повлекшего причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 1 000 000 (один миллион) рублей за возникновение пожара, не повлекшего причинение вреда здоровью граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 2 000 000 (два миллиона) рублей за возникновение пожара (загорания), повлекшего причинение вреда здоровью одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за возникновение пожара (загорания), повлекшего гибель одного и более граждан и/или уничтожение, повреждение имущества в крупном размере.

3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения Подрядчиком положений пункта 1.16. данного соглашения по обеспечению пожарной безопасности.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ____________ г.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № _________от __________ г

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 6

## к Договору №__________ от _________г.

Соглашение по обеспечению экологической безопасности

## ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в _______.,  действующего  на основании  _____________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее ООО "ОЭСК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел 3 "Права и обязанности сторон" договора №__________ от __________, следующих условий по обеспечению выполнения требований экологической безопасности в области обращения с отходами производства и потребления:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования экологической безопасности в области обеспечения безопасности при производстве работ".

1.2. Соблюдать требования охраны атмосферного воздуха при производстве работ. Не допускать пыления материалов, складированных на территории заказчика.

1.3. Соблюдать требования охраны водных объектов. Не допускать сбросов жидких отходов или неочищенных стоков в сети промышленной ливневой канализации. Не проводить мойку автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

1.4. Соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления, установленный инструкциями структурных подразделений предприятия.

1.5. Назначить лиц, ответственных за проведение работ по обращению с отходами (за работы по сбору, сортировке, упаковке, складированию отходов). Допускать к работе с отходами I –IV классов опасности  персонал, имеющий профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами).

1.6. Обеспечить места производства работ соответствующей тарой для сбора и временного хранения образующихся отходов.

1.7. Размещать отходы в местах, предусмотренных картой-схемой мест временного хранения отходов. Не допускать несанкционированных мест размещения отходов и захламления территории Заказчика.

1.8. Предоставлять Заказчику сведения о количестве и видах переданных отходов в случае, если Подрядчик самостоятельно осуществляет передачу отходов предприятию в специализированную организацию для захоронения, использования или обезвреживания.

1.9. Устранять по требованию Заказчика нарушения в области экологической безопасности, допущенные Подрядчиком при выполнении работ на территории Заказчика.

1.10. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований экологической безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории предприятия, комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.11. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика.

1.12. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика по экологической безопасности.

1.13. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с заказчиком при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с экологической безопасностью.

1.14. Немедленно сообщать Заказчику обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории заказчика (разливов нефтепродуктов, сброс жидких отходов и т.д.) и принимаемых решениях.

1.15. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по экологической безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

К мероприятиям, предусмотренным настоящим пунктом относятся нарушения требований:

- нарушение подрядной организацией сроков, установленных мероприятиями, которые были разработаны для устранения замечаний, выявленных и оформленных актами (предписаниями) федеральных надзорных органов, служб надзора Заказчика;

- организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у заказчика картой-схемой мест накопления отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ);

- разливы нефтепродуктов на территории заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой).

1.16. В целях выполнения вышеуказанных пунктов данного соглашения по вопросам обеспечения экологической безопасности ознакомиться с действующими у заказчика локальными нормативными актами по экологической безопасности.

1.17. Уплатить неустойку Заказчику в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм экологической безопасности в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком.

1.18. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.14. данного соглашения по экологической безопасности при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

1.19. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком положений изложенных в пунктах 1.15. данного соглашения по экологической безопасности повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

2. Заказчик (через руководителей подразделений комбината) обязуется:

2.1. Определить границы производственных территорий, перечень оборудования, сооружений, места накопления отходов, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. Провести и оформить вводный инструктаж о порядке обращения с отходами производства и потребления персоналу Подрядчика перед допуском к работам по обслуживанию и ремонту оборудования, сооружений в структурных подразделениях предприятия.

2.3. Предоставить необходимую нормативную и техническую документацию по порядку обращения с отходами производства и потребления, разработанную на предприятии, для организации и выполнения работ Подрядчиком.

2.4. Устанавливать представителем Заказчика Факт нарушения Подрядчиком положений изложенных в пункте 1.15 данного соглашения по вопросам обеспечения экологической безопасности.

2.5. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 1 (одного) дня с момента установления факта нарушения положений изложенных в пункте 1.15. данного соглашения по экологической безопасности.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм по экологической безопасности.

3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику штрафа в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.14. данного соглашения по экологической безопасности.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ___________

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ____________от _________

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 7

## к договору № ___________ от ___________ г.

## Соглашение по промышленной безопасности

## ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в _______.,  действующего  на основании  _____________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее ООО "ОЭСК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

## 1. Подрядчик обязуется:

## 1.1. Соблюдать требования промышленной безопасности при производстве работ".

## 1.2. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

## 1.3. Выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями в области промышленной безопасности Российской Федерации, правилам и инструкциям.

## 1.4.	Нести полную ответственность за соблюдение требований промышленной безопасности со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. Письменно уведомлять Заказчика, в случае привлечения Субподрядных организаций.

## 1.5. Регистрировать ОПО (в случаях аренды ОПО или технических устройств, применяемых на ОПО) в государственном реестре опасных производственных объектов, предоставив в регистрирующий орган, не позднее 10 дней со дня начала эксплуатации ОПО, соответствующие сведения.

## 1.6. Заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

## 1.7. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

## 1.8. Нести ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области промышленной безопасности собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Направлять на объекты Заказчика обученных квалифицированных работников, имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников в области промышленной безопасности на проведение соответствующих видов работ.

## 1.9. Не допускать присутствие лиц, транспортных средств, оборудования Подрядчика, не связанного с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением)  на любых территориях Заказчика. Осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных участков, определенных Заказчиком и проектной документацией.

## 1.10. Ознакомить персонал Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению перед началом (во время – при необходимости) производства работ, в случае если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для вышеуказанного персонала.

## В случае невыполнения данного обязательства, Заказчик имеет право приостановить производство работ Подрядчика.

## 1.11.  Не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

## 1.12. Не пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования.

## 1.13. Обеспечить необходимые условия для проведения независимых аудитов и контрольных проверок соблюдения требований промышленной безопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ на территории предприятия комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

## 1.14. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

## 1.15. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов заказчика по промышленной безопасности.

## 1.16. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, в том числе, связанных с промышленной безопасностью.

## 1.17. Немедленно сообщать Заказчику обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории заказчика (инцидентах, авариях и т.д. на ОПО) и принимаемых решениях.

## 1.18. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории заказчика выполнение требований по промышленной безопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

## К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом относятся:

## - нарушение подрядной организацией требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или техническим надзором заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

## - нарушения требований промышленной безопасности создавшие угрозу или повлекшие: взрыв; выброс опасных веществ; разрушение технических устройств, сооружений; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников подрядной организации и (или) заказчика.

## 1.19. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по обеспечению требований промышленной безопасности ознакомиться с действующими у заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

## 1.20. Уплатить неустойку Заказчику в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм промышленной безопасности в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком.

## 1.21. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.17. данного соглашения по промышленной безопасности при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

## 1.22. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком положений изложенных в пунктах 1.18. данного соглашения по промышленной безопасности повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

## 1.23. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

## - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

## - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований промышленной безопасности, нарушение нарядно-допускной системы.

## 2. Заказчик обязуется:

## 2.1	Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию, разработанную Заказчиком, для производства работ Подрядчиком.

## 2.2. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

## - несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

## - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований промышленной безопасности, нарушение нарядно-допускной системы.

## 2.3. Устанавливать представителем Заказчика Факт нарушения Подрядчиком положений изложенных в пункте 1. данного соглашения по промышленной безопасности.

## 2.4. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента установления факта нарушения положений изложенных в пункте 1.18. данного соглашения по промышленной безопасности.

## 3. Заказчик вправе:

## 3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм промышленной безопасности.

## 3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику штрафа в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.17. данного соглашения по промышленной безопасности.

## 4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ____________ г.

## 5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  № _____________от ____________ г

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 8

## к договору № ___________ от ___________ г.

## Соглашение по электробезопасности

## ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в _______.,  действующего  на основании  _____________ с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» (далее ООО "ОЭСК"), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Фомичева Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение  о нижеследующем:

## Предметом настоящего соглашения является включение в раздел "Права и обязанности сторон" договора № _____________ от ____________, следующих условий обеспечивающих выполнение требований электробезопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования охраны труда в области обеспечения безопасности при производстве работ".

1.2. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

1.3. Направлять на объекты Заказчика обученных квалифицированных работников, имеющих все необходимые допуски к производству работ в электроустановках, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников в области электробезопасности на проведение соответствующих видов работ.

1.4. Не допускать к работам, выполняемых на территории действующих электроустановок Заказчика напряжением выше 1000 вольт собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших проверку знаний с участием представителей Заказчика, проводимой с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

1.5.	Организовывать работы по наряду-допуску по форме приложения 7 к Правилам по ОТ при эксплуатации электроустановок.

1.6. Акты-допуски на производство работ, выполняемых на территории действующих электроустановок Заказчика напряжением выше 1000 вольт в обязательном порядке согласовывать с лицом, ответственным за электрохозяйство ООО «ОЭСК».

1.7. Нести полную ответственность за соблюдение требований электробезопасности со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. Письменно уведомлять Заказчика, в случае привлечения Субподрядных организаций.

1.8. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

1.9. Нести ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области электробезопасности собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика.

1.10. Не допускать присутствие лиц, транспортных средств, оборудования Подрядчика, не связанного с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением)  на любых территориях Заказчика. Осуществлять производство работ только в пределах выделенных границ, отведенных участков, определенных Заказчиком и проектной документацией.

1.11. Ознакомить персонал Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению перед началом (во время – при необходимости) производства работ, в случае если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для вышеуказанного персонала.

В случае невыполнения данного обязательства, Заказчик имеет право приостановить производство работ Подрядчика.

1.12. Не допускать к работам, выполняемых на территории действующих электроустановок Заказчика напряжением выше 1000 вольт собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших проверку знаний с участием представителей Заказчика, проводимой с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

1.13. Не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.

1.14. Не использовать электротехническое оборудование Заказчика без предварительного с ним согласования.

1.15. Обеспечить необходимые условия для проведения независимых аудитов и контрольных проверок соблюдения требований электробезопасности на участках и объектах выполнения подрядных работ на территории предприятия комиссиями Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

1.16. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика, органов государственного надзора и ведомственного контроля.

## 1.17. При исполнении обязанностей по настоящему договору на территории заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика по электробезопасности.

## 1.18. Назначить ответственное лицо за информационное взаимодействие с СПК при возникновении нештатных (чрезвычайных) ситуаций, связанных с опасностью поражения электрическим током.

1.19. Немедленно сообщать Заказчику обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории заказчика (инцидентах, отказах, авариях и т.д. на электрооборудовании) и принимаемых решениях.

## 1.20. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему договору на территории Заказчика выполнение требований по электробезопасности (далее мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба заказчику, а также привлечение заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

## К нарушениям, предусмотренным настоящим пунктом относятся:

- нарушение подрядной организацией требований законодательства РФ, а также нормативных технических документов в области электробезопасности, выявленное федеральным органом исполнительной власти в области энергетики или техническим надзором заказчика, предъявленные в форме предписаний и которые не были устранены в определенные ими сроки;

- нарушения требований электробезопасности создавшие угрозу или повлекшие: разрушение технических устройств; человеческие жертвы; причинение вреда здоровью работников подрядной организации и (или) заказчика.

## 1.21. В целях выполнения вышеуказанных пунктов соглашения по обеспечению требований электробезопасности ознакомиться с действующими у заказчика локальными нормативными актами охраны труда.

## 1.22. Уплатить неустойку Заказчику в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил и норм работы в электроустановках в случае предъявления соответствующего требования Заказчиком.

## 1.23. Уплатить Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.19. данного соглашения по электробезопасности при предъявлении соответствующего требования Заказчиком.

## 1.24. В полном объеме возместить ущерб, в случае если допущенное нарушение Подрядчиком положений изложенных в пунктах 1.20. данного соглашения по электробезопасности повлекло причинение ущерба имуществу заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам.

## 1.25. Замещать в любой момент по требованию Заказчика любого работника из числа персонала Подрядчика или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

## - нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований электробезопасности, нарушение нарядно-допускной системы.

2. Заказчик обязуется:

2.1	Предоставлять необходимую нормативную и техническую документацию, разработанную Заказчиком, для производства работ Подрядчиком.

2.2. Предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала, привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушения ППР, нарушение требований электробезопасности, нарушение нарядно-допускной системы.

## 2.3. Устанавливать представителем Заказчика Факт нарушения Подрядчиком положений изложенных в разделе 1 данного соглашения по электробезопасности.

## 2.4. Направлять Подрядчику требование об устранении нарушений, в срок не позднее 3 (трёх) дней с момента установления факта нарушения положений изложенных в пункте 1.20. данного соглашения по электробезопасности.

3. Заказчик вправе:

3.1. Потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение правил по электробезопасности.

3.2. Потребовать от Подрядчика уплаты Заказчику штрафа в размере 1 % от общей стоимости работ, в случае нарушения подрядной организацией положений пункта 1.19. данного соглашения по электробезопасности.

4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором № ___________ от ____________ г.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора

№ ___________ от ____________ г.

| Заказчик Генеральный директор ООО «ОЭСК» _________________/А.А. Фомичев М.П. | Подрядчик ___________________________ _______________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

## Приложение № 9

## к Договору № __________ от ___________ г.

Форма акта

приемки работ по капитальному ремонту сооружений

Исполнитель работ; УТВЕРЖДАЮ: (должность). Подразделение, цех; _____________/________________. Инвентарный №; ″ ″; 20__г.. АКТ. приемки работ по капитальному ремонту сооружений. "; ____; "; __________; 20___ г.. Номер договора; Наименование сооружения; Стоимость ремонта. План. Факт. Комиссия в составе:. председатель комиссии. члены комиссии. произвела за время с « » 20__г. по « » 20__г.. приемку работ по капитальному ремонту, выполненных в период. с « » 20___г. по « » 20__г.. 1.Техническая характеристика выполненных работ.. 2.Комиссии предъявлены следующие документы, характеризующие качество материалов, характер производства и выполнения работ:. Качество выполненных работ:. Комиссия постановила. Председатель комиссии:. Члены комиссии:.

## Приложение № 10

## к Договору № __________ от ___________ г.

Форма предоставления данных по ожидаемому закрытию работ

| Месяц планируемого закрытия | Номер Договора | Наименование работ | Заказчик | Сооружение | Инвентарный номер основных средств ООО «ОЭСК» | Ожидаемая сумма закрытия, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | ___________ от __.__. 20__ | Выполнение работ по _________ | ООО «ОЭСК» | _______ | инв. № _________ | Сумма |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Сумма |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 1 к договору

№________ от « _____» ____________20___

| Согласовано: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| _____________ |  | Генеральный директор ООО «ОЭСК» |
| ______________ |  | _______________А.А. Фомичев |
| «____»__________20__ г. |  | «____» ______________ 2026 г. |

Техническое задание

Предмет закупки:

Антикоррозионная обработка металлических опор

и металлических конструкций

ВЛ 35кВ и ВЛ 6кВ ООО «ОЭСК»

Прокопьевск

2026

Техническое задание

на выполнение работ по антикоррозионной обработке металлических опор

по объектам: ВЛ 35кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П ООО «ОЭСК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Антикоррозионная обработка металлических опор ВЛ 35кВ КР-15, КР-18, ВЛ 35кВ А-8, ВЛ 35кВ А-9, ВЛ 6кВ 6-13-П. Работы выполняются для устранения нарушений, выданных Ростехнадзором по пунктам №№65, 71, 72 предписания от 26.08.2024 № 42240011000011695890

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Объектами ремонтных работ являются: - Опоры №1-31 двухцепной ВЛ 35-КР-15, 35-КР-18 (УБ-2 – 7 шт., П-2 – 23шт.). - Опоры №1-86 одноцепной ВЛ 35-А-8 (У-35-3 – 29шт,. ПБ-35-3.1- 57шт.) - Опоры №1-86 одноцепной ВЛ 35-А-9 (У-35-3 – 30шт,. ПБ-35-3.1- 56шт.) - Опоры №1-15 одноцепной ВЛ 6-13-П (УП 35-2 - 15шт.).

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

- Очистка нижних частей опоры (место крепления металлоконструкции опоры ЛЭП к бетонному фундаменту) от мусора, земли и растительности. - Зачистка поверхности металлоконструкций металлическими щетками. - Обеспыливание металлоконструкций. - Обезжиривание поверхности металлоконструкций. - Схема окраски – двухслойная, вручную: кистями, валиками. - Покрытие металлических поверхностей 2 слоем антикоррозийной грунт эмалью «PROFORM COMPLEX» вручную (грунтование): кистями, валиками. - Работы по покраске опор ведутся на высоте вблизи электроустановок, находящихся под напряжением. - Применяемые для выполнения антикоррозионной защиты ЛКМ взрывопожароопасны. - При производстве работ по антикоррозионной защите запрещается нанесение ЛКМ во время выпадения осадков (дождь, снег) или вероятности их выпадения в течение времени, необходимого для высыхания покрытия до отлипа согласно документации на ЛКМ.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

- ВЛ 35-КР-15, 35-КР-18 г.Киселевск, до ПС 35/6кВ «Разрез Киселевский», кадастровый номер: 42:25:0000000:2688 - ВЛ 35-А-8 г. Кемерово, от Кемеровской ТЭЦ до ПС 35/6кВ Бутовская - ВЛ 35-А-9 г. Кемерово, от Кемеровской ТЭЦ до ПС 35/6кВ Бутовская - ВЛ 6-13-П г.Киселевск, от ПС 110/35кВ «Киселевская Заводская до ТП-6кВ «Пивзавод», кадастровый номер: 42:25:0109001:1150

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). ППР должен учитывать возможность изменения режима работы электрических сетей и необходимость срочного ввода в работу ВЛ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

При разработке ППР предусмотреть следующие разделы: - Календарный план выполнения работ; - Подготовительные работы; - Проведение работ; - Требования к качеству и приемке работ; - Требования пожарной безопасности; - Требования в области охраны труда; - Требования по электробезопасности; - Требования промышленной безопасности; - Требования экологической безопасности; - Схемы, виды, планы рабочих мест, оборудования, мест складирования материалов, отходов и т.д.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В период с момента подписания договора по 31.08.2026

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Все работы должны быть выполнены в полном объеме, с качеством, регламентированным существующими нормами и правилами.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- На выполненные Исполнителем работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 60 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. - Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет. - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать, требования всех нормативных документов по ОТ, ПБ, ПУЭ действующих в ООО «ОЭСК». Для организации допуска Подрядчика, перед началом работ, Подрядчик обязан предоставить заказчику информацию в виде письма в соответствии с требованиями раздела XLVII ПОТ при ЭЭ 2014, в том числе: список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп по электробезопасности.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании: − «Акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2)»; − «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» (форма КС – 3); − «Акта приемки выполненных работ по текущему ремонту сооружений». При завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Официальный язык процедуры закупки русский. При завершении работ, Подрядчик предоставляет Заказчику: Перечисленные в разделе 9 документы в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе формата А4.

Главный инженер								Н.А. Ширяев